UMOWA NR ZBiLK/.........../ 2008

zawarta w Szczecinie w dniu .........................2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, zastępowaną przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25 /Nr Identyfikacyjny/ NIP 852 – 18 – 54 – 341

reprezentowaną przez:

Monikę Ignatowską-Kaliciak	          - Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Cegielskiej			- Główną Księgową ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………

NIP  ……………………..		                   REGON  ………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

- Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego, na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych –ogłoszenie Nr………z dnia  ………………..

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) stanowi integralną część umowy (zał. Nr 1).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest: :

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4  przy al. Wyzwolenia 111 w Szczecinie

- Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja budowlana, opracowana przez Pracownię PROJEKTY – EKSPERTYZY – NADZORY inż. Witold Próchnicki, 71-426 Szczecin, ul. Tuwima 25 ;  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz warunki zawarte w siwz.

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu umowy wyniesie nie więcej niż 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy w okresie od ……………………………….do………………………………………

- Zamawiający do dnia  …………..2009 r.  protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy.

- Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, dokumentację budowlaną i kosztorysową oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się :

  - wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, siwz.

  - Wykonać  wszelkie inne prace towarzyszące, potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

  - zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych materiału.

  - wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami              i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

  - samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały, zaplecze;

  - pokryć koszty poboru wody i światła;

  - przejąć teren realizacji zamówienia i przygotować się do realizacji umowy;

  - utrzymać porządek na terenie realizacji przedmiotu umowy;

  - odpady budowlane składować w kontenerze ustawionym na czas wykonywania robót – wszelkie koszta związane z ustawieniem kontenera ponosi Wykonawca.

  - w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania końcowego odbioru realizowanego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji placu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Nieprzewidziane na etapie składania ofert i zawarcia umowy podzlecenie wykonania części robót podwykonawcom, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Zamawiającego,  o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 5  wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

7.  Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót :

Nazwa adres podwykonawcy……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….

Zakres robót : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………...

Wartość robót : …………………………………………………………zł  brutto.

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

8.   Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

9. Faktura zostanie uregulowana przez Zamawiającego dopiero po przedłożeniu dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcami oraz rozliczenia się z innymi podmiotami, wobec których Wykonawca zobowiązany był do dokonania świadczeń powstałych w trakcie realizowania zamówienia*

10. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo wstrzymania dokonania zapłaty za fakturę do czasu dostarczenia dowodu wymienionego w ust. 9. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać w tym zakresie.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

12. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

* Powyższe zapisy będą miały zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale     podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ………………………………………………. (słownie: ……………………………………………………………………………………………..), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik do oferty przetargowej.

2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po pisemnym zgłoszeniu zakończenia wykonanych robót odbiorze robót.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej

dostarczenia do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w

§ 3 ust.9

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty ujęte w

przedmiarach robót i w siwz, nawet jeżeli nie zostały  umieszczone przez

wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Roboty te uznaje się za ujęte i wycenione w

innych pozycjach i nie dają podstawy do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

6. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, mogą one zostać zlecone na podstawie odrębnych umów, których wartość     zostanie ustalona na podstawie kosztorysu, sporządzonego w oparciu o składniki

cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym.

7.   Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczek.

8. Rozliczenie stron następować będzie w formie bezgotówkowej z konta   Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ………………………………………………

§ 5

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie protokoły

odbiorów technicznych z udziałem dostawców mediów oraz wymagane

inwentaryzacje zrealizowanych robót w branży budowlanej, elektrycznej i

sanitarnej.

§ 6

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………….

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru:

  - w branży konstrukcyjno-budowlanej  w osobie :  ………………………..

  - w branży elektrycznej w osobie :…………………………………………..

  - w branży sanitarnej w osobie:  ……………………………………………..

§ 7

- Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają kwotę        w wysokości …………….(słownie: ……………………………………).

- Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia w formie: ...............................................................

- 100 %  zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30 %  zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia wniesionego w gotówce ( 70 %) tj. kwota …………………………… gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od ich ostatecznego odbioru.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota w wysokości .........................................zł, zostanie przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwolniona w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez Wykonawcę otrzymania przez podwykonawcę wynagrodzenia  zgodnie z umową, o której mowa w § 3 ust.9, przekazanego Zamawiającemu w formie  dokumentów księgowych lub oświadczenia podwykonawcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

  - zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

  - ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

Nie zawiadomienie w terminie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych sytuacji spowoduje przepadek środków finansowych zabezpieczających rękojmię                       i gwarancję jakości.

- W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotówkowej Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia na konto Nr 93 1050 1559 1000 0022 4355 2706

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Wykonawcy udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji należytego wykonania umowy.

- Termin gwarancji jakości wynosi ………… licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Na 30 dni przed upływem terminu gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny robót. W razie stwierdzenia usterek objętych gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

§ 9

- Wykonawca  zobowiązany   jest  do  zapłaty   kar  umownych  Zamawiającemu  w przypadku:

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 15 dni kalendarzowych;

  - 0,3 % wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczonych za każdy dzień zwłoki;

  - 0,6 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady oraz udzielonej gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo za odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowych wezwań Zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku  nie usunięcia usterek Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usuwaniem usterek. Jeżeli koszt usunięcia usterek przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia usterek, a następnie przysługuje mu prawo dochodzenia różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usuwania usterek na drodze sądowej. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia usterek poniesionych przez Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 11

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12

Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający.

Wykaz załączników do umowy:

- siwz;

- Oferta przetargowa Wykonawcy;

## Zamawiający							Wykonawca