Załącznik nr 7 do siwz

UMOWA NR ........./ZBiLK/2011

CZĘŚĆ ……. – Rejon ………

zawarta w Szczecinie w dniu ...... ..................... 2011 roku pomiędzy Gminą Miasto Szczecin              zastępowaną przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy 
z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25

/Nr Identyfikacyjny/ NIP 852 – 18 – 54 – 341

reprezentowaną przez:

…………………………………….  -  Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Cegielskiej	-  Głównej Księgowej

zwaną dalej Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Regon	..............................						NIP .....................................

zwanym dalej Wykonawcą.

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zmianami).

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(w skrócie „siwz”), stanowi integralną część umowy.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

- Zamówienie będzie realizowane w lokalach zamieszkałych i użytkowanych przez lokatorów.

- Ryzyko związane z ciągłym użytkowaniem lokali mieszkalnych zostało uwzględnione 
w ryczałtowej cenie umownej.

- Szczegółowy zakres robót budowlano – remontowych (prac zduńskich) określają przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz siwz.

- Zakres umowy obejmuje wykonanie około:

  - ………. sztuk postawień

  - ………. sztuk przestawień

- Zakres robót obejmuje:

1)  przestawienie pieców kaflowych:

a) ostrożna rozbiórka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i złożeniem do ponownego  wykorzystania kafli piecowych,

b) oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawędzi,

c) wymiana całości wnętrza pieca wykonanego z kształtek i cegieł szamotowych, gliny,  drutu stalowego,

d) uzupełnienie brakującej lub uszkodzonej blachy przedpiecowej,

e) wymiana uszkodzonej rury przyłączeniowej pieca do komina,

f) wymiana drzwiczek i rusztu piecowego,

g) wymiana uszkodzonych kafli,

h) postawienie pieca z odzyskanych kafli,

i) w przypadku braku w istniejącym piecu 2 wyczystek, uzupełnienie brakującej wyczystki,

2) postawienie pieców kaflowych:

a) rozbiórkę starego pieca kaflowego,

b) postawienie nowego pieca kaflowego z dwoma wyczystkami – jedna w dolnej a druga w
     	górnej części pieca.

3) wstępne przepalenie pieca w celu sprawdzenia prawidłowości ciągu i szczelności pieca,

4) pozostawienie najemcy instrukcji przepalania pieca i jego eksploatacji,

5) wywóz gruzu.

- Zamawiający zastrzega, że wykaz ilościowy pieców kaflowych do postawienia i przestawienia w trakcie realizacji robót może ulec zmianie.

- O rodzaju czynności do wykonania we wskazanym lokalu tj. postawieniu bądź przestawieniu pieca decyduje Zamawiający.

- Roboty budowlano – remontowe (prace zduńskie) będą wykonywane na podstawie wykazu adresowego przygotowanego raz w miesiącu przez dany Rejon ZBiLK, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

- Otrzymanie przez Wykonawcę najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca zatwierdzonego przez Koordynatora rejonu w/w wykaz będzie podstawą do ustalenia z lokatorem terminu wykonania oraz rozpoczęcia robót. Brak dostępu do lokalu Wykonawca zgłasza pisemnie Koordynatorowi odpowiedniego Rejonu.

- Adres oraz termin realizacji każdej roboty będzie określony w wykazie adresowym zawierającym: liczbę porządkowa, adres wykonania usługi, zakres i wartość wykonywanych   robót (przestawienie lub postawienie) i kubaturę pieca.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2012 r.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - dokonać odbiorów częściowych wykonanych prac;

  - dokonać odbioru końcowego wykonanych prac;

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia;

  - przeprowadzić odbiór gwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi  normami  oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

  - samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały, zaplecze budowy. Użyte przez Wykonawcę materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić powyższe dokumenty na żądanie Zamawiającego.

  - utrzymać porządek i wykonywać na bieżąco prace porządkowe po robotach zduńskich w lokalu mieszkalnym, na klatce schodowej w budynku i na terenie przyległym,

  - uczestniczyć w odbiorach częściowych, końcowym i gwarancyjnym,

  - do zgłoszenia koordynatorowi rejonu zauważonych podczas wykonywania prac   nieprawidłowości np. pęknięcia ściany zapieckowej, komina, niedrożności przewodu kominowego itp.,

  - do wywiezienia gruzu budowlanego i innych odpadów powstałych podczas prac  rozbiórkowych i budowlanych wraz z ich przekazaniem na składowisko odpadów,

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji miejsca realizacji przedmiotu umowy 
i przywrócenia lokali, terenu, posesji do stanu pierwotnego.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

§ 4

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie  z  lokatorami terminu realizacji prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku  do Zamawiającego i osób trzecich w szczególności lokatorów z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu  niniejszej umowy.

§  5

- Po stronie Zamawiającego inspektorem nadzorującym wykonanie umowy będzie …………….

- Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ...............................................

- Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo   Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zmianami).

§  6

- W razie konieczności wykonania robót nieobjętych zamówieniem  lub robót dodatkowych Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego – Dyrektora ZBiLK.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez pisemnej zgody Dyrektora ZBiLK.

§ 7

- Wykonawca powinien pisemnie  uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin ich wykonania może ulec przesunięciu.

- Jeżeli w stosunku  do terminu wykonania robót z winy Wykonawcy nastąpi znaczne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości.

- W odniesieniu do niewykonanych części robót w terminie 15 dni od dnia  powzięcia wiadomości o opóźnieniu z winy Wykonawcy może zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt  ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę.

§  8

- Okres gwarancji na wykonywane jednostkowo roboty realizowane w ramach niniejszej umowy wynosi:

  - na przestawiony piec kaflowy - ……. miesięcy,

  - na postawiony piec kaflowy - ……. miesięcy

i biegnie dla poszczególnych pieców od dnia ich protokolarnego odbioru/pisemnego potwierdzenia wykonania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

  - wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac;

  - usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie trwania gwarancji.

- Odbiór gwarancyjny robót nastąpi na 30 dni przed upływem terminu gwarancji. W razie stwierdzenia usterek objętych gwarancją, ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

- W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje o tym   Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może wykonać uprawnienia płynące z § 7 ust. 2 oraz obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 umowy.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji udzielonej z tytułu postawienia pieca kaflowego.

§  9

- W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w wysokości 5%  maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego tj. w kwocie ……………… zł (słownie: …………………………………….…………)

- Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia w formie …………………………………………

- 100% zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni.

- 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia wniesionego w gotówce (70%) tj. kwota  ………… zł gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia odbioru ostatniej roboty budowlanej (ostatniego postawionego lub przestawionego pieca).

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota w wysokości …………… zł zostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Kwota ta zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady z tytułu ostatniego pieca postawionego lub przestawionego w ramach niniejszej umowy.

- Zwrot zabezpieczenia dokonany zostanie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 i 6 na pisemny wniosek Wykonawcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawcy zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy  Wykonawcy,

  - zmianie osób reprezentujących  Wykonawcę,

  - ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez Wykonawcę otrzymania przez podwykonawcę wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w § 3 ust.6 przekazanego Zamawiającemu w formie dokumentów księgowych lub oświadczenia podwykonawcy.*

*powyższy zapis będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

§  11

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru robót, wykonywanych  etapami                   z  3 dniowym wyprzedzeniem.

- Z odbioru robót strony sporządzą protokół odbioru .

- Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze robót, Zamawiający dokona odbioru robót przez powołaną do tego komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny                     z protokółem odbioru robót.

§  12

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku wad nadających się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

  - w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§  13

- W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy, strony zobowiązane są     wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do jednej ze stron umowy.

- Strona do której skierowano reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma.

- Strony na drogę sądową  mogą wystąpić dopiero w razie odmowy jednej ze stron uznania roszczeń, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie wyżej określonym.

§  14

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

  - za  przestawienie pieca 0,74 m3 -  ................. zł brutto (słownie: ……………..……),

  - za postawienie pieca 0,74 m3    -  .................. zł brutto (słownie: …………………..).

- Rozliczanie pieców o innej objętości nastąpi wg współczynnika korygującego                      (zmniejszającego lub zwiększającego) jego kubaturę przyjmując jako podstawę wartość ryczałtową pieca o objętości 0,74 m3 określoną w ust. 1.

- Podane w ust. 1 stawki wynagrodzenia  stanowią cenę jednostkową  odnosząca się do  1 sztuki pieca kaflowego.

- Globalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty .................................... zł brutto (słownie: ..................................................................)

- Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz siwz.

§ 15

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie następować miesięcznie po protokolarnym odbiorze wykonanych robót.

- Wykonawca wystawi fakturę miesięcznie oddzielnie dla każdego rejonu ZBiLK dołączając protokoły odbiorów częściowych wraz z zestawieniem wykonanych robót (adresy, rodzaj wykonanych robót, kubatura, wskaźnik, cena) oraz pisemnym oświadczeniem najemcy lokalu mieszkalnego potwierdzającym wykonanie robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych  przez Wykonawcę na jego konto  ...................................................................

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego wraz z częściowymi protokołami odbioru.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na fakturze należy każdorazowo wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Faktury należy wystawiać oddzielnie dla każdego Rejonu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Strony zobowiązane są każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy dopiero po przedłożeniu potwierdzonego dowodu zapłaty na rzecz podwykonawców z tytułu wykonania podzleconych prac. Faktura zostanie uregulowana przez Zamawiającego dopiero po przedłożeniu dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcami oraz rozliczenia się z innymi podmiotami wobec których Wykonawca zobowiązany był do dokonania świadczeń powstałych w trakcie realizowania zamówienia.

§  16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,                           w wysokości  1% wynagrodzenia  umownego określonego w §14 ust. 1 pkt 1 lub 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w zestawieniu o którym mowa w §1 ust. 10,

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  lub ujawnionych w okresie rękojmi  lub gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia  umownego określonego w §14 ust. 1 pkt 1  lub 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego zgodnie z §14 ust. 4,

  - nienależytego wykonania umowy, poprzez niezachowanie wartości ilościowych i jakościowych określonych w specyfikacji, stwierdzonego przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §14 ust. 1 pkt 1 lub 2.

- Kary określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 naliczane będą w przypadku każdorazowego stwierdzenia wystąpienia przedmiotowych nieprawidłowości w odniesieniu do jednej sztuki pieca kaflowego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

  - nieuzasadnionej zwłoki w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w §14 ust. 1 pkt 1 lub 2, za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej sztuki pieca,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego  (stanowiącego iloczyn ilości prac do wykonania tj. szt. pieców  oraz ich wartości)  za roboty od  których odstąpiono.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wyrażonych w Kodeksie Cywilnym.

§  17

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu  cywilnego  przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja przedsiębiorstwa,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał  realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni,

  - wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności nie zachowuje wartości ilościowych 
 i jakościowych określonych  w specyfikacji.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy  strony obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac zakończonych, robót w toku na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca  zobowiązany jest zakończyć wszystkie rozpoczęte prace wykazane w protokole o którym mowa w ust. 5 pkt 1,

  - po zakończeniu prac wymienionych w pkt 2 Wykonawca w ciągu 3 dni zgłosi Zamawiającego ich  odbiór.

§  18

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy z wyłączeniem ust. 3 i 4.

- Stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zleconej roboty                        budowlano – remontowej (pracy zduńskiej) w lokalu mieszkalnym w przypadku braku możliwości jej wykonania, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. brak dostępu do lokalu mieszkalnego). Strony umowy zobowiązane są na tę okoliczność sporządzić stosowną notatkę podając faktyczną przyczynę niemożności wykonania zlecenia.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy podana ilość pieców kaflowych do postawienia                            i przestawienia może ulec zmianie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy zmieniony wykaz pieców kaflowych do postawienia i przestawienia.

§ 19

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 20

Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy.

§ 21

Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez właściwy sąd  w Szczecinie.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz  Prawa Zamówień Publicznych.

§ 23

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: