załącznik nr 8 do siwz

UMOWA Nr........./ZBiLK/ 2010

zawarta w dniu ……………. 2010r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, zastępowaną przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zakład budżetowy z siedzibą przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, 70 – 546 Szczecin 
/Nr identyfikacyjny / NIP 852-18-54-341

reprezentowany przez:

Monikę Ignatowską-Kaliciak - Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Cegielskiej - Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP ...................................... REGON ....................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami).

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie „siwz”), stanowi integralną część umowy.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną, której przedmiotem jest:

„Wykonanie remontu kapitalnego dachu wraz z robotami towarzyszącymi –    remontem i  wzmocnieniem więźby dachowej przy ul. Kolumba 3 a

w Szczecinie”

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową : specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wraz z opisem robót remontowych, przedmiarem robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Zakres robót budowlanych  obejmuje wymianę pokrycia dachowego i naprawę

konstrukcji dachowej a w szczególności :

1) wykonanie  rozbiórki pokrycia dachowego ,

2) wzmocnienie i naprawa  więźby dachowej,

3) wymianę pokrycia z dachówki karpiówki na dachówkę zakładkową, pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

4) wymianę rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich,

5) wykonanie i montaż ław kominiarskich oraz wykonanie tynków na kominach,

6) wymianę włazu dachowego w połaci dachowej,

7) wykonanie nowej instalacji odgromowej z pomiarami rezystancji,

8) sprawdzenie drożności pionów kanalizacji deszczowej.

4.Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowią :

1) Dokumentacja projektowa,  na którą składają się :

a) przedmiar robót

b)   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z opisem robót

remontowych dachu

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3) Oferta cenowa Wykonawcy

5. Przedmiary robót oraz dokumentacja fotograficzna stanowią materiał pomocniczy.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za

kompletną i za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących,

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wyniesie nie więcej niż     ………… dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy w okresie od ……………………………….do………………………………………

2. Zamawiający do dnia  ……………… protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy.

3. Z chwilą przekazania placu budowy  wykonawca może realizować prace

przygotowawcze oraz rozpocząć roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust.3.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy za remont dachu, o których mowa w § 1 ust.3. rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się:

1) najpóźniej w terminie do dnia ............. 2010 r. przekazać Wykonawcy dziennik budowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) dokonać zapłaty wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się:

1) wykonać wszelkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami,

2) samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały, zaplecze budowy,

3) przejąć teren i przygotować się do realizacji umowy,

4) zorganizować zaplecze i plac budowy, umieścić tablicę informacyjną oraz    wykonać zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP i ppoż.,

5) utrzymać porządek na terenie budowy,

6) dostarczyć inwentaryzację powykonawczą,

7) dostarczyć dokumentację wskazującą na zagospodarowanie odpadów budowlanych,

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego, jeżeli w trakcie robót stwierdzi, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót  oraz o innych okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu robót.

4. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
    z  odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do

Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonaniu umowy.

7. Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji placu budowy przy realizacji przedmiotu

8. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Nieprzewidziane na etapie składania ofert i zawarcia umowy podzlecenie wykonania części robót podwykonawcom, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Zamawiającego,  o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 8 wymagają formy pisemnej i zgody

Zamawiającego.

10.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kopię umów zawartych z

podwykonawcami.

11.  Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót :

Nazwa i adres podwykonawcy :……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Zakres robót……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

Wartość robót : …………………………………………………………zł  brutto.

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich

informacji dotyczących podwykonawców.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które

wykonuje przy pomocy podwykonawców.

16. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie

potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu

wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

§ 4

1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować   będzie    ..........................................................................................................................................

2. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ..........................................................................................................................................

3. Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane.

§ 5

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić wykonania robót osobie trzeciej, pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, bez obowiązku zwrotu poniesionych nakładów przez Wykonawcę.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw wynikających z umowy na osoby trzecie

§ 6

1. W razie konieczności wykonania robót nieobjętych umową, niezbędnych do

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca winien zawiadomić pisemnie

Zamawiającego o tym fakcie.

2. Realizacja robót, o których mowa w ust.1 zostanie zlecona zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami).

3. Wykonawca nie może  żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał te prace bez pisemnej zgody Dyrektora ZBiLK.

§ 7

1. Wykonawca powinien pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu.

2. Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót z winy Wykonawcy nastąpi znaczne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości. W odniesieniu do niewykonanych części robót, w terminie 6 dni od dnia powzięcia wiadomości o opóźnieniu z winy Wykonawcy może zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

1. W celu zabezpieczenia roszczeń mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny ofertowej tj. w kwocie:….......... zł /słownie:................................................../ w formie …………………..

2. 100 %  zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30 %  zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.

3. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia wniesionego w gotówce ( 70 %) tj. kwota …………………………… gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od ich ostatecznego odbioru.

4. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota w wysokości .........................................zł, zostanie przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi . Kwota ta zostanie zwolniona w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.

5.  Wniesione zabezpieczenie gwarantuje:

1) zgodne z umową wykonanie umowy,

2) pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości  i należytego wykonania umowy.

- Termin gwarancji jakości wynosi..........miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Na 30 dni przed upływem terminu gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny robót. W razie stwierdzenia usterek objętych gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych lub  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego liczonych od dnia zgłoszenia, doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy  wskazany w umowie,  lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

6.  W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może wykonać

uprawnienia płynące z § 12 oraz obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z §15

ust. 1 pkt. 4 umowy.

UBEZPIECZENIE

§ 10

1.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu umowy mienia i zachować warunki bezpieczeństwa.

2. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy oraz jego pracowników.

ODBIÓR ROBÓT

§ 11

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

2.  Przy czynnościach odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, pełną dokumentację robót, w szczególności dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 2 ppkt. 7  umowy. Brak tych dokumentów skutkuje przerwaniem czynności odbioru do czasu ich przedłożenia.

3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni od zakończenia robót.

4. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 7 dniu roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru robót.

5. Z odbioru robót strony sporządzą protokół odbioru.

6. Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze robót, Zamawiający dokona odbioru robót przez powołaną do tego komisję Protokół sporządzony z takiego odbioru jest  równoznaczny z protokołem odbioru robót.

§ 12

1. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) w przypadku wad nadających się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie,

2) w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one ubytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 13

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy, strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do jednej ze stron umowy.

2. Strona do której skierowano reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma. Na drogę sądową strony mogą wystąpić dopiero w razie odmowy jednej ze stron uznania roszczeń, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie wyżej określonym.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 14

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w wysokości............................... zł brutto / słownie: ………………………………………

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, w terminie 21 dni od daty jej   dostarczenia do  siedziby Zamawiającego.

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, po wykonaniu i   bezusterkowym protokolarnym odbiorze robót.

4.Zamawiający będzie realizował fakturę Wykonawcy dopiero po przedłożeniu potwierdzonego dowodu zapłaty na rzecz podwykonawców z tytułu wykonania podzleconych robót. Faktura zostanie uregulowana przez Zamawiającego dopiero po przedłożeniu dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcami oraz rozliczenia się z innymi podmiotami wobec których Wykonawca zobowiązany był do dokonania świadczeń powstałych w trakcie realizowania zamówienia.*

5. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo wstrzymania dokonania zapłaty za poszczególne faktury do czasu dostarczenia dowodów wymienionych w ust. 4 Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać w tym zakresie.

*Powyższy zapis będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Rozliczenie stron następować będzie w formie bezgotówkowej z konta Zamawiającego:

ING Bank Śląski O/Szczecin Nr 93 105015591000002243552706

na konto Wykonawcy: ...............................................................................................................................

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

KARY UMOWNE

§  15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez

Wykonawcę, w wysokości 0,1% wartości zamówienia określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie ustawowej rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których odstąpiono,

4) nienależytego wykonania umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § l4 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za roboty od których odstąpiono.

3. Zapisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 16 umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

5. Za brak dokumentów przy czynnościach odbioru, o których mowa w § 3 pkt 2 ppkt 7  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 16

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w drodze jednostronnego oświadczenia woli w przypadku:

1) naruszenia jej postanowień przez drugą stronę,

2) nie wywiązywania się bądź nienależytego wywiązywania się przez drugą stronę z obowiązków wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w § 8.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia.

4. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi:

a) protokół inwentaryzacji prac zakończonych,

b) protokół robót w toku na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy,

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 17

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzone jedynie w związku z zaistnieniem

okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania

Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie

mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może

być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę

grożącą Stronom, bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy.

Zmianie może ulec zakres oraz termin realizacji umowy w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których realizacja  jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i termin  ich realizacji  wpłynie na termin wykonania,  określony w umowie,

b) zmiany w dokumentacji projektowej, których konieczności wprowadzenia nie dało

się przewidzieć na etapie projektowania,

c) wystąpienie intensywnych opadów atmosferycznych.

Wystąpienie przesłanek uzasadniających przesunięcie terminu zakończenia umowy o którym mowa w  § 2  ust.1,  zostanie potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy  i potwierdzone przez strony protokołem, w  którym zostanie określony termin zakończenia robót.

§ 19

Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Szczecinie.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

- Oferta przetargowa Wykonawcy.

- siwz,

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: