Załącznik nr 5 do siwz

UMOWA Nr ……/ZBiLK/2019 – część 3

zawarta w Szczecinie w dniu ………………….. 2019 pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Jednostką Budżetową  z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25, reprezentowaną przez:

Lillę Sobczyk	            -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise           -    Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………..….. 		                   REGON  …………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

- Niniejsza umowa zostaje, zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”.

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) stanowi integralną część umowy.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ogrzewania elektrycznymi piecami akumulacyjnymi 
wraz z wydzieleniem i wykonaniem łazienki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Bolesława Śmiałego 44/4 w Szczecinie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie  nadzoru autorskiego, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

- Przedmiot umowy obejmuje:

1) ETAP 1 - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanej przez właściwy organ tj. pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu.

2)  ETAP 2 – realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach ETAPU  1, należy w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania ogrzewania elektrycznymi piecami akumulacyjnymi wraz z wydzieleniem i wykonaniem łazienki, z uwzględnieniem:

    - bilansu mocy elektrycznej dla lokalu,

    - ewentualnej konieczności zwiększenia mocy (należy wystąpić do ENEA o wydanie nowych warunków przyłączenia WTP),

    - opracowania uproszczonego projektu ogrzewania elektrycznego z rozmieszczeniem i określeniem mocy elektrycznych pieców akumulacyjnych,

    - zaprojektowania łazienki z części pomieszczenia kuchennego w branży sanitarnej, budowlanej, elektrycznej;

- opracowanie ww. dokumentacji na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych uzgodnionych z Zamawiającym  z uwzględnieniem wszystkich  niezbędnych prac i kosztów do wykonania planowanego zakresu robót,

- uzgodnienie każdego etapu projektowania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych  z  przedstawicielem Zamawiającego,

- uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego dla  wykonanej  dokumentacji,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach ETAPU  2, należy w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, w szczególności:

Zakres robót  związanych z wykonaniem ogrzewania:

- demontaż istniejącego ogrzewania,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych  elektrycznych pieców akumulacyjnych,

- wykonanie ogrzewania  elektrycznymi piecami akumulacyjnymi,

- wykonanie towarzyszących robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej,

- wywóz wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz przekazanie, Zamawiającemu dokumentów dotyczących gospodarowania odpadami,

- uruchomienie zamontowanych grzejników elektrycznych, z regulacją parametrów pracy urządzeń przez serwis wraz z wpisem do książki gwarancyjnej,

- udzielenie Najemcom instruktażu w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji pieców elektrycznych;

Zakres robót związanych z wydzieleniem łazienki z części pomieszczenia kuchennego:

- wykonanie łazienki zgodnie z dokumentacją projektową,

- wykonanie izolacji posadzki,

- wykonanie powłok zmywalnych na ścianach,

- ułożenie terakoty na posadzce,

- montaż urządzeń sanitarnych,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia łazienki,

- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej,

- wykonanie instalacji elektrycznej;

- przed przystąpieniem do czynności odbioru należy przedłożyć dokumenty pozwalające na ocenę wbudowanych materiałów (certyfikaty, atesty, karty techniczne, instrukcje, karty gwarancyjne, itp.);

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019r., poz. 1186 ze zm.), w szczególności w  zakresie:

- kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,

- sprawowania aktywnego nadzoru przez cały okres trwania umowy,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia za pomocą opisów, niezbędnych szczegółowych rysunków, uzgodnień, pozwoleń itp.,

- analizowania, rekomendacji i uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, na wyłączny wniosek Zamawiającego,

- dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych - na żądanie Zamawiającego,

- czynnego udziału i współpracy z Zamawiającym w zatwierdzaniu materiałów i rozwiązań równoważnych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- uczestnictwa w radach budowy i radach technicznych, komisjach lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała,

- pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór robót budowlanych,

- uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w rozwiązywaniu zagadnień związanych                z przedmiotem zamówienia oraz w odbiorze końcowym,

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich, (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- udzielania wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz przedmiarów robót,

- zwracania uwagi na zgodność rozwiązań technicznych i materiałowych z dokumentacją projektową,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

- realizacji wszystkich czynności nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego,

- stawiania się na miejsce robót budowlanych na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego w terminach wskazanych przez Zamawiającego – nie później niż w trzecim dniu od daty wezwania,

- uczestnictwa w odbiorach robót.

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności nie wymienione w ust. 5, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

- Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określają:

- dokumentacja techniczna,

- siwz.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 7 i uznaje ją  za 
      kompletną i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami lokalizacyjnymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jak również z dokumentacją, o której mowa w ust. 7 i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Dokumentację projektową, należy wykonać w następujących ilościach:

- w wersji pisemnej drukowanej/papierowej:

  - kompletne projekty budowlane wszystkich branż - po 4 egz.,

  - kompletne projekty wykonawcze wszystkich branż - po 4 egz.,

  - przedmiary robót (w podziale na branże) – po 4 egz.,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla wszystkich branż) – po 4 egz.,

  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz.,

  - decyzja o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę - 1 egz.,

- w  wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – na nośniku CD lub DVD z dokładnie opisanymi plikami/folderami), np. „Projekt budowlany”, „Projekt wykonawczy”, „Przedmiar robót”, „STWiORB”, itd. (pliki w formatach .pdf – całość dokumentacji oraz odpowiednio w plikach umożliwiających edycję: .ath, .dwg, .doc, .xls) - 2 szt.

Poszczególne projekty, przedmiary, specyfikacje i wszelkie pozostałe opracowania, muszą stanowić oddzielne, opisane pliki.

- Ponadto, wykonawca zobowiązany jest do:

        - uzyskania wszystkich niezbędnych danych do projektowania, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

        - opracowania projektów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wystąpieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego;

        - opracowania dokumentacji na podstawie wizji odkrywek elementów zakrytych;

        - dokonania wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym;

        - konsultacji roboczych i uzgodnień dokumentacji z przedstawicielem zamawiającego na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na przedłożonych dokumentach jego pisemnej akceptacji;

        - dokonania uzgodnień bhp, higieniczno – sanitarnych i przeciwpożarowych,

        - uzgodnienia szczegółowego zakresu robót budowlanych objętych projektem z przedstawicielem zamawiającego;

        - organizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkania dotyczące uzgodnień będą się odbywały na wniosek jednej ze stron, z trzydniowym wyprzedzeniem, w siedzibie zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C. Wszelkie uzgodnienia podczas roboczych spotkań muszą być dokonane w formie pisemnej tj. za pomocą dokumentu podpisanego przez strony.

Uwaga!

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej z przedstawicielem zamawiającego na każdym etapie, wraz z uzyskaniem na przedłożonych dokumentach jego pisemnej akceptacji.

- Wymagania szczególne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz pozostałych opracowań:

          - Projekty budowlane i wykonawcze winny być sporządzone w sposób służący Zamawiającemu do zgodnego obowiązującymi przepisami prawa zlecenia realizacji robót budowlanych,

          - Przedmiary robót powinny być sporządzone dla poszczególnych branż, na formularzach zawierających:

- liczbę porządkową pozycji;

- podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja, itp.);

- podstawę obliczenia ilości (nazwę i numer projektu, rysunku, itp.);

- szczegółowy opis w danej pozycji i obliczenie ich ilości;

- jednostki miary;

- ilość robót (jednostek przedmiarowych) do wykonania;

- zestawienie ilości robocizny, materiałów i sprzętu bez podania ich cen jednostkowych.

Uwaga: Podawanie w przedmiarze robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót jest nieprawidłowe i niedopuszczalne, gdyż uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości przedmiaru;

- Egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą  dostatecznie dokładnych określeń, ale wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z parametrami technicznymi, które musi spełniać przedmiot zamówienia, aby można stwierdzić, że jest to produkt równoważny.

- Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia o kompletności przygotowanej dokumentacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

- Uwarunkowania dodatkowe:

            - Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, zapewnić wymagane funkcje, gwarantować uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja projektowa stanowi najistotniejszy element przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie  z zapisami art. 29 i 30 pzp oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

            - Opis przedmiotu zamówienia na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, należy wykonać zgodnie z ustawą pzp,

            - Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia.

- Podstawa opracowania dokumentacji projektowej:

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.);

  - ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, ze zm.);

  - ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r., poz. 266, ze zm.);

  - ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1372);

  - ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 667, ze zm.);

  - ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1935);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

  - innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego 
w sprawach związanych z  realizacją przedmiotu umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 5 ust. 1 w terminie, maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy aktualne oświadczenie 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

- Obowiązek uzyskania i dostarczenia odpowiednim instytucjom i organom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy.

- Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu Zamawiającego.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia lub dysponuje osobami posiadającymi  uprawnienia oraz  wiedzę wymaganą do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z PFU, siwz, zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie materiały odpowiedniej jakości, dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

- Zadanie zostanie wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów, elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2019 r. poz.1186, ze zmianami).

- Prace projektowe nie ujęte w dokumentacji projektowo, a niezbędne do jej wykonania  obciążają  Wykonawcę, który zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1.

§ 4

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019r.

- W ramach Etapu I - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej 
i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciw w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji do zaakceptowania.

- Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych  zaopiniuje przedłożoną dokumentację.

- W ramach Etapu II - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót budowlanych na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz wydanego pozwolenia na budowę lub wydania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w terminie do dnia 29.11.2019r..

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują, dzień zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez wad na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji, potwierdzoną protokołem odbioru przedmiotu umowy z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

§  5

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować będzie: Kazimierz Jaroszewicz tel. 91 42 16 714 Dział Inwestycji  ZBiLK, przy ul. Jagiellońskiej 34c w Szczecinie.

- Kierownikiem robót ustanowionym przez Wykonawcę będzie:  …………………………......

- Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo   Budowlane.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa w § 1 wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności tych prac, o wykonaniu ich zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

- Zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentację, o której mowa w ust. 1 należy przekazać w wersji pisemnej ( 4 egz.) oraz wersji elektronicznej (2 egz.) w trakcie odbioru robót objętych umową, o których mowa w § 9.

- Ewentualne, dodatkowe egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 8, całość autorskich praw majątkowych oraz własność dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy („utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

- Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

    - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c) – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2),

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3),

            - Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowy.

            - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

            - Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu). Wraz z przekazaniem dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu), Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - udzielić wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw/upoważnień, w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia,

  - na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania,

  - zaopiniować dokumentację w terminie 3 dni roboczych od dnia jej przekazania przedstawicielowi Zamawiającego, wskazanemu w § 5 ust.1,

  - dokonać odbioru robót budowlanych  wykonanych na podstawie pozytywnie zaopiniowanej

dokumentacji najpóźniej w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia na

piśmie,  przy udziale przedstawiciela  Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust.1 umowy.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, Wykonawca zobowiązuje się:

  - zorganizować zaplecze i przejąć plac budowy oraz wykonać zabezpieczenia i prawidłowe oznaczenia terenu budowy wynikające z przepisów BHP,  zapewnić zabezpieczenie i ochronę mienia znajdującego się na terenie robót w szczególności pod względem przeciwpożarowym;

  - wykonać wszelkie inne prace towarzyszące potrzebne do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy,

  - przed przejęciem placu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie o przejęciu obowiązków przez kierownika budowy;

  - wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami i branżowymi normami oraz przez osoby  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

  - samodzielnie zapewnić i dostarczyć niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy materiały, narzędzia, sprzęt oraz zaplecze;

  - wyznaczyć strefy bezpieczeństwa, i utrzymaniem jej w sprawności technicznej,

  - utrzymać porządek i czystości w obrębie lokalu i częściach wspólnych budynku (prace wykonywane w lokalach zamieszkałych), zapewnić bezpieczne dojście do lokali,

  - zabezpieczyć prześwity bramowe przy pracach transportowych do oficyny wraz z utrzymaniem porządku (jeśli wystąpi taka konieczność),

  - prowadzić prace w godzinach od 8:00 do 19:00, w tym prace szczególnie uciążliwe i hałaśliwe np.: kucie, wiercenie itp. należy prowadzić w godz. od 9:00 do 15:00,

  - powiadomić lokatorów o terminie rozpoczęcia i planowanym terminie zakończenia robót w budynku, poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu na klatce schodowej lub na budynku, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,

  - powiadomić Zamawiającego oraz mieszkańców budynku o ewentualnych przerwach w dostawie mediów spowodowanej realizacją przedmiotu zamówienia,

  - wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu stwierdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem,

  - dostarczyć i zamontować fabrycznie nowe grzejniki elektryczne akumulacyjne, wolne od wad i dopuszczone do użytku w lokalach mieszkalnych wraz z wszystkimi podłączeniami,

  - dostarczyć i zamontować fabrycznie nowe urządzenia i materiały,

  - uruchomić zamontowane grzejniki elektryczne, z regulacją parametrów pracy urządzeń i wpisem do karty gwarancyjnej, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,

  - udzielić najemcom instrukcji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi pieców elektrycznych,

  - wykonać dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych i po ich zakończeniu, obrazującą poszczególne pomieszczenia w lokalu mieszkalnym i instalację grzewczą, wraz z zamontowanymi urządzeniami i niezwłoczne przekazać Zamawiającemu, w formie elektronicznej (na płycie CD – w oddzielnych folderach, opisanych odpowiednim adresem),

  - wszystkie materiały muszą posiadać atesty, aprobaty, gwarancje i świadectwa  dopuszczenia do stosowania, oraz protokoły z prób i sprawdzeń szczelności instalacji i urządzeń, opinie kominiarskie które należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego;

  - utrzymywać czystość i porządek, uprzątnąć teren po wykonaniu robót, usunąć  sprzęt i narzędzia oraz  udokumentować  wywóz i utylizację odpadów budowlanych;

  - uzgodnić z Zamawiającym warunki korzystania z mediów, zamontować liczniki poboru i  pokryć koszty zużycia wody i energii elektrycznej, a także zapewnić własnym pracownikom warunki sanitarno-higieniczne;

  - zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji umowy ;

  - stosować się do zaleceń udzielonych przez przedstawiciela Zamawiającego w przypadku stwierdzenia odstępstw w wykonaniu przedmiotu umowy lub konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w jego realizacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu  umowy.

- Wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji robót objętych umową, Wykonawca usunie niezwłocznie na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji frontu robót przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zleceniu przez Wykonawcę wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące czynności podczas 
realizacji zamówienia:

  - wykonanie robót ogólnobudowlanych,

  - wykonanie robót instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych),

z wyłączeniem osób, posiadających uprawnienia budowlane, do kierowania i nadzorowania robót.

            - Zatrudnienie, o którym mowa w ust.7 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

            - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 7, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

            - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w terminie, o którym mowa w ust. 9, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

            - W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 7 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 12 ust. 1 pkt 13) umowy.

            - W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 8

- Za  wykonanie  przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy, w wysokości: ………….. zł brutto (słownie: ………………………… ), w tym między innymi:

    - wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto 
w wysokości ………… zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy w pełnym zakresie określonym w § 1 tj.: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanej przez właściwy organ oraz realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,  z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach:

  - Etap 1 – po dostarczeniu dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę lub zaświadczenia 
o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu - faktura częściowa płatna w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 (na podstawie protokołu odbioru częściowego),

  - Etap 2 – po zakończeniu robót  Etapu 2 - zawansowanie robót 100 % faktura końcowa płatna 
w wysokości 90 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 (na podstawie protokołu odbioru końcowego robót).

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru.

- Wykonawca wystawi faktury na następujące dane:

Nabywca:  Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1,  70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik:      Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546  Szczecin

7.    Na fakturze  n i e  należy podawać numeru NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, za przedmiot umowy w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego lub od daty przesłania e-faktury, w sposób określony w ust. 9, wraz z protokołem odbioru końcowego prac, o których mowa w § 1, podpisanym przez Zamawiającego.

9. Wykonawca ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj; Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF – NIP, numer adresu NIP – 8512163987.

10.Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie bezgotówkowej na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

13. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

- W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury:

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych,  potwierdzających płatność na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż 3 dnia przed upływem terminu płatności oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

- w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt 1-3, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 14 pkt 1-3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie w formie pisemnej wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7  dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uwagi w formie pisemnej, o których mowa ust. 18 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata wg ust. 17 i 20 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17 i 20, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

24. Zamawiający wstrzyma, płatność faktury Wykonawcy, do czasu ustania przyczyny - w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 9

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy z 5 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru robót.

- Strony postanawiają, że odbiór częściowy robót odbędzie się po zakończeniu prac Etapu 1.

- Gotowość do odbioru przedmiotu umowy (Etap1 i Etap 2) Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po zakończeniu robót celem spisania protokołu odbioru częściowego i końcowego do Działu Inwestycji ZBiLK, przy ul. Jagiellońskiej 34c w Szczecinie.

- Zakończenie czynności odbioru przedmiotu umowy powinno nastąpić w 5 dniu roboczym licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru robót.

- W czynnościach odbioru robót uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy 
i Zamawiającego.

- Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności:

- określenie przedmiotu odbioru,

2)  miejsce sporządzenia protokołu ,

3)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,  
w tym między innymi:

a) oświadczenia i dokumentację, o których  mowa w § 6 ust. 1, 2 i 8,

b) pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót nie wymagających
                    pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu, dziennik budowy,

c) protokoły z próby szczelności instalacji gazowej i wodnej,

d) protokoły badań instalacji elektrycznej

e) protokoły sprawdzeń przewodów kominowych,

f) rekontrolę kominiarską potwierdzającą prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych,

g) dokumentację fotograficzną wykonaną przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót, obrazującą poszczególne pomieszczenia w lokalu mieszkalnym i zamontowane urządzenia, w formie elektronicznej (na płycie CD i wersji papierowej po 2 egzemplarze),

h)  atesty, certyfikaty, gwarancje na wbudowane  materiały i urządzenia oraz potwierdzenia utylizacji odpadów.

6)   opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

7)   decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

8)   oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

9)   podpisy uczestników odbioru.

- Przez odbiór przedmiotu umowy (Etap 1 i Etap 2) w rozumieniu niniejszej umowy, rozumieć należy odbiór bez wad. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie niezbędnym na usunięcie wad, wskazanym w protokole odbioru,

- w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt.  2 lit. a i b zostaną stwierdzone w protokole odbioru.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 12 ust. 1 pkt. 4 umowy, do czasu usunięcia wad, od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

- Po upływie terminu określonego w ust. 8, ale nie dłuższym niż 14 dni , Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub odstąpić od umowy.

- Po wykonaniu prac Etapu 2, w oparciu o protokół częściowy z odbioru prac Etapu 1, sporządzony zostanie przez strony protokół odbioru końcowego.

§ 10

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, 
ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
 z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Odpady budowlane składować w kontenerze ustawionym na czas wykonywania robót – wszelkie koszta związane z ustawieniem kontenera, ponosi Wykonawca.

§ 11

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczególnych czynności objętych przedmiotem Umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wymaga uprzedniej, wyrażonej na piśmie, zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Do Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy stosuje się obowiązki przewidziane w § 7 ust. 7-12 niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany .

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami, musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe),

- terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą,

- termin wystawienia faktury – nie później niż 7 dni od dnia odbioru robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy (za zakres zlecony Podwykonawcy).

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

  - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w siwz, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, o wartości większej niż  50 000,00 zł.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 7. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień ust. 2-11, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na terenie budowy powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 12

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdorazowe naruszenie warunków umowy, a w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu prac określonych w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

  - zwłokę w wykonaniu Etapu I przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 4 ust. 2.

  - za zwłokę w wykonaniu Etapu II przedmiotu umowy w wysokości ………..% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 4 ust. 4.

  - zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki za każdy stwierdzony przypadek, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

  - odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4 pkt 8.

  - za naruszenie (niewykonanie) obowiązku określonego w § 14 w wysokości 1.000,00 zł,

  - w przypadku określonym w § 16 ust. 2 pkt 2), w wysokości 1.000,00 zł,

  - za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 11, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie.

  - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 11 umowy, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - nastąpi  złożenie wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego lub wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy , albo wykreślenie Wykonawcy z właściwej ewidencji lub rejestru,

  - nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez okres co najmniej 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni, licząc od upływu terminów określonych w § 4 ust. 2 lub § 4 ust. 4,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia prac.

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową,

  - w przypadkach określonych  w  § 9 ust. 9  oraz   § 16 ust. 2 pkt 2,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 pkt 1-7, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-7, natomiast odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 pkt 8), powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, 
o których mowa w ust. 4 pkt 8).

§ 13

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady przedmiotu umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …… miesięcy (zgodnie z ofertą)  licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

            - Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach, w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

            - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

            - Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny prac. W razie stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych (usunięcia wad) lub z tytułu rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

- W przypadku stwierdzenia wad w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych   z usunięciem  wad powierzając ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  Jeżeli  koszt  usunięcia wad  przekroczy wartość   zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia wad, a następnie przysługuje mu prawo żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usuwania wad.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie wad pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez Zamawiającego.

§ 14

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) przez cały okres realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy od terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia obowiązywania umowy i przedstawienia jej Zamawiającemu.

§ 15

- Do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………. zł (słownie:………………………).

- 100% zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od ich ostatecznego odbioru, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwolnione w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

  - zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

  - ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

- W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotówkowej Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia na konto Nr 89 1020 4795 0000 9502 0292 7663.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:

  - terminu wykonania zamówienia

    - w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

    - nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

    - wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwoleniu na budowę (jeśli było wymagane) w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,

    - w przypadku wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

    - w przypadku wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót, a ich wystąpienie będzie miało istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót,

    - w przypadku wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.

  - osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w szczególnych przypadkach losowych (choroba, wypadek, itp.) lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 7 umowy.

  - oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, o których w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

- Każdej ze stron przysługuje prawo inicjowania zmian, o których mowa w ust. 2. Konieczność dokonania zmiany, należy potwierdzić stosownymi dokumentami zawierającymi między innymi:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - opis wpływu zmiany na realizacje przedmiotu umowy i termin jej realizacji.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem jej nieważności.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 17

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 18

- Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

- W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
    prawa, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory  powstałe  na tle wykonania  umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo

sąd w Szczecinie.

§ 20

Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA:

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

załącznik nr 1 do umowy

OŚWIADCZENIE  O  KOMPLETNOŚCI  I  ZGODNOŚCI

Oświadczam, że opracowana przez: …………………………………………………………………………………………………..... ....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .………………………………………………………….……………………………….……….. …………………………………………………………………………………………….……… 
dokumentacja projektowa wg załączonego wykazu dotycząca ..................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

przekazana Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

..............................., dnia  ...............................	                         ................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 2 do umowy

Informacja

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w

sprawach ochrony swoich danych pod adresem: iod@zbilk.szczecin.pl;

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać

Pani/Pana dane w celu:

- wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem (wykonawcą)..........................................., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym kontrahentem (wykonawcą)................................................... a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.