załącznik nr 8 do siwz

UMOWA Nr........./ZBiLK/ 2010

zawarta w dniu ……………. 2010r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, zastępowaną przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zakład budżetowy z siedzibą przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, 70 – 546 Szczecin 
/Nr identyfikacyjny / NIP 852-18-54-341

reprezentowany przez:

Monikę Ignatowską-Kaliciak - Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Cegielskiej - Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP ...................................... REGON ....................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

- Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  - ogłoszenie Nr ……………..-………………

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie „siwz”), stanowi integralną część umowy.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest : „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podłączeniem budynków przy ulicy Stołczyńskiej nr 150,152,154 w Szczecinie”

Inwestycja zlokalizowana na terenie działek nr 21/4.21/5,21/6,21/7,20/1 – obręb nr 3021.

2. Zakres robót obejmuje :

budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej  na terenie zaplecza budynków przy ul. Stołczyńskiej nr 150, 152,154 i ich  podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa przepompowni wód opadowych wraz z  likwidacja istniejących szamb i przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności :

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej (  rury  Ø200 PP SN 16, Ø 160 PP SN 16 , studzienki rewizyjne  z kręgów betonowych typu BS z włazami B125, zgodnie z normą PN-B-10729) ,

2) budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków,

3) kanalizacja deszczowa  rury Ø 160 PP, i Ø 315 PP,

4) przepompownia wód deszczowych – zbiornik żelbetowy  Ø1500, h =2,6 m;

zasilenie w energię elektryczną przepompowni wód deszczowych,

5) wyłączenie z eksploatacji  istniejących zbiorników , likwidacja istniejących szamb poprzez ich zasypanie   – zbiorniki prostokątne  ( materiał do zasypki 19,30 m³),

- zbiorniki okrągłe  ( materiał do zasypki 28 m³)

oraz likwidacja istniejących  przewodów kanalizacyjnych.

3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do  prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej (projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sanitarnych  ) opracowanych przez  NARODOWĄ FUNDACJĘ OCHRONY ŚROPDOWISKA, Zakład Technicznych Usług Komunalnych, ul. Kaszubska 59/6. 70-402 Szczecin oraz w SIWZ.

4. Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowi dokumentacja projektowa :

1)  Projekt budowlany - Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wyłączenie z eksploatacji istniejących zbiorników i   sieci . Projekt zagospodarowania terenu,

2) Projekt budowlany -Przepompownia wód deszczowych, Część technologiczno- instalacyjna,

3) Projekt budowlany - Przepompownia wód deszczowych -  zasilanie w energię – przyłącze elektroenergetyczne,

4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wyłączenie z eksploatacji istniejących zbiorników i sieci . Opinia geotechniczna do celów projektowych,

5) Zasilanie w energie elektryczną przepompowni wód deszczowych - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych,

6) Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wyłączenie z eksploatacji istniejących zbiorników i sieci wraz z przepompownią wód deszczowych , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych,

7) Przepompownia wód deszczowych -   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych,

8) Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan.

Wymagania w zakresie odbiorów technicznych dla m. Szczecina  - ZWiK Szczecin.

5.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz siwz i uznaje je za kompletną i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących,

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

  - 1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy

- w okresie od dnia ……………………………….do dnia …………………………

2. Zamawiający do dnia  ……………… protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy. Z chwilą przekazania placu budowy  Wykonawca może realizować prace  przygotowawcze oraz rozpocząć roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust.2.

                - Odpowiedzialność Wykonawcy za realizacje robót, o których mowa w § 1 ust.2. rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy.

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują, dzień zakończenia czynności odbioru końcowego, potwierdzoną protokołem odbioru przedmiotu umowy z wpisem Zamawiającego o odbiorze  oraz przekazania inwestycji do użytkowania.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać plac budowy, dziennik budowy, dokumentację projektową wskazaną w §1 ust.4 niniejszej umowy.

2) dokonać odbioru końcowego  wykonanych prac,

3) dokonać zapłaty wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się:

1) wykonać wszelkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami,

2) samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały, zaplecze budowy,

3) przejąć teren i przygotować się do realizacji umowy,

4) wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami pozwalającymi na uzyskanie decyzji   zajęcia pasa drogowego i chodników na czas prowadzenia budowy, opłatami za zajęcia pasa drogowego oraz chodników, w tym koszty za odtworzenie nawierzchni, itp:,

5) zorganizować zaplecze i plac budowy, umieścić tablicę informacyjną oraz    wykonać zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP i ppoż.,

6) przeprowadzić  formalności związane z zajęciem pasa drogowego oraz pokryć wszelkie koszty tym związane, w tym za odtworzenie nawierzchni i chodników a także naprawienie szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiednich nieruchomości itp.

7) utrzymać porządek na terenie budowy,

8) wykonać pełną dokumentację powykonawczą, szkice polowe, dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji, w tym protokoły włączenia do sieci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, umożliwiające Zamawiającemu obsługę, konserwacje, eksploatacje urządzeń i instalacji.

9) zapewnić obsługę geodezyjną budowy,

10) dostarczyć dokumentację wskazującą na zagospodarowanie odpadów budowlanych,

11) uzyskać pozwolenie na użytkowanie,

12) do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu terminu odbioru pogwarancyjnego, w okresie 30 dni przed jego upływem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego, jeżeli w trakcie robót stwierdzi, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót  oraz o innych okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu robót.

4. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

5.Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
    z  odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do

Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonaniu umowy.

8. Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji placu budowy przy realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Nieprzewidziane na etapie składania ofert i zawarcia umowy podzlecenie wykonania części robót podwykonawcom, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Zamawiającego,  o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.  Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 8 wymagają formy pisemnej i zgody

Zamawiającego.

11.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kopię umów zawartych z

podwykonawcami.

12.  Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót :

Nazwa i adres podwykonawcy :……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Zakres robót……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

Wartość robót : …………………………………………………………zł  brutto.

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich

informacji dotyczących podwykonawców.

14.Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy dopiero po przedłożeniu potwierdzonego

dowodu zapłaty na rzecz podwykonawców z tytułu wykonania podzleconych robót.

15. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający ma prawo

wstrzymania dokonania zapłaty faktury do czasu dostarczenia dowodów wymienionych

w ust. 14. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać w tym zakresie.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które

wykonuje przy pomocy podwykonawców.

17. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie

potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu

wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

*Powyższe zapisy (ust. 9-17) będą miały zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 4

1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować   będzie    ..........................................................................................................................................

2. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ..........................................................................................................................................

3. Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006 r. , Nr 156, poz.1118, ze zmianami).

§ 5

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić wykonania robót osobie trzeciej, pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, bez obowiązku zwrotu poniesionych nakładów przez Wykonawcę.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 6

1. W razie konieczności wykonania robót nieobjętych umową, niezbędnych do

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca winien zawiadomić pisemnie

Zamawiającego o tym fakcie.

2. Realizacja robót, o których mowa w ust.1 zostanie zlecona zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami).

3. Wykonawca nie może  żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał te prace bez pisemnej zgody Dyrektora ZBiLK.

§ 7

1. Wykonawca powinien pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu.

2. Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót z winy Wykonawcy nastąpi znaczne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości. W odniesieniu do niewykonanych części robót, w terminie 6 dni od dnia powzięcia wiadomości o opóźnieniu z winy Wykonawcy może zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

1. W celu zabezpieczenia roszczeń mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 6%  ceny ofertowej tj. w kwocie:….......... zł /słownie:................................................../

2. Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w formie: ..............................................

3. 100 %  zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30 %  zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.

4. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia wniesionego w gotówce ( 70 %) tj. kwota …………………………… gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od ich ostatecznego odbioru.

5. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota w wysokości .........................................zł, zostanie przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi . Kwota ta zostanie zwolniona w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.

6.  Wniesione zabezpieczenie gwarantuje:

1) zgodne z umową wykonanie umowy,

2) pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

7.  Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez Wykonawcę otrzymania

przez podwykonawcę wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w § 3 ust.17,

przekazanego Zamawiającemu w formie dokumentów księgowych lub oświadczenia

podwykonawcy.*

*powyższy zapis będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

8. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o :

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

3) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

Niezawiadomienie w terminie Zamawiającego o zaistnieniu powyższej sytuacji

spowoduje przepadek środków finansowych zabezpieczających rękojmię i gwarancję

jakości.

9. W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotówkowej, Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia na konto Nr 93 1050 1559 1000 0022 4355 2706.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości  należytego wykonania umowy.

- Termin gwarancji jakości wynosi..........miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Na 30 dni przed upływem terminu gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny robót. W razie stwierdzenia usterek objętych gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych lub  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego liczonych od dnia zgłoszenia, doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy  wskazany w umowie,  lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

UBEZPIECZENIE

§ 10

1.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu umowy mienia i zachować warunki bezpieczeństwa.

2. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy oraz jego pracowników.

ODBIÓR ROBÓT

§ 11

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru robót lub ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem prze planowanym terminem rozpoczęcia odbioru robót.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie protokółu odbioru końcowego prac , podpisanego bez zastrzeżeń przez osoby, o których mowa w § 4 umowy.

- Przy czynnościach odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, pełną dokumentację robót, w szczególności dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 2 ppkt. 5 umowy. Brak tych dokumentów skutkuje przerwaniem czynności odbioru do czasu ich przedłożenia.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu  w § 4 ust. 1 umowy ( siedziba ZBiLK  Szczecin, Rejon ….. przy ul. …………… Tel……….. ….)  na piśmie  po zakończeniu robót, a przed terminem wykonania  umowy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 3 dniu roboczym licząc od daty zgłoszenia gotowości do  odbioru końcowego robót.

5.   Z odbioru robót strony sporządzą protokół odbioru, który powinien zawierać w

szczególności :

1) określenie przedmiotu odbioru

2) miejsce sporządzenia protokółu

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru

4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły

5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru

6) opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru

7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy

8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze

9)podpisy uczestników odbioru.

6. Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu.

7. Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 14 ust. 1 pkt 2 umowy, do czasu usunięcia wad, od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

8. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowana w protokole.

9. Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół          w dniu zakończenia odbioru.

10. Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze robót, Zamawiający dokona odbioru robót przez powołaną do tego komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokółem odbioru robót.

11. Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej podwykonawcy.*

*powyższy zapis będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 12

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy, strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do jednej ze stron umowy.

2. Strona do której skierowano reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma. Na drogę sądową strony mogą wystąpić dopiero w razie odmowy jednej ze stron uznania roszczeń, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie wyżej określonym.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w wysokości............................... zł brutto / słownie: ………………………………………

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, w terminie 21 dni od daty jej     dostarczenia do  siedziby Zamawiającego.

3. Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości prac i bezusterkowym odbiorze robót wraz z przedłożoną dokumentacją powykonawczą operatami, protokołami sprawdzeń i odbiorów, atestów itp. i uzyskaną decyzją pozwolenia na użytkowanie,  w oparciu o  protokół końcowy odbioru robót i fakturę.

5. Zamawiający będzie realizował fakturę Wykonawcy dopiero po przedłożeniu

potwierdzonego dowodu zapłaty na rzecz podwykonawców z tytułu wykonania

podzleconych robót. Faktura zostanie uregulowana przez Zamawiającego dopiero po

przedłożeniu dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie się Wykonawcy z

podwykonawcami oraz rozliczenia się z innymi podmiotami wobec których Wykonawca

zobowiązany był do dokonania świadczeń powstałych w trakcie realizowania

zamówienia.*

6. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo

wstrzymania dokonania zapłaty za poszczególne faktury do czasu dostarczenia

dowodów wymienionych w ust. 5.  Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń mogących

powstać w tym zakresie.

* Powyższy zapis będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Rozliczenie stron następować będzie w formie bezgotówkowej z konta Zamawiającego:

ING Bank Śląski O/Szczecin Nr 93 105015591000002243552706

na konto Wykonawcy: ...............................................................................................................................

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

KARY UMOWNE

§  14

- Wykonawca  zobowiązany   jest  do  zapłaty   kar  umownych  Zamawiającemu:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

    - 0,1% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo za odstąpienie przez Zamawiającego       z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy;

2. Zamawiający zapłaci karę  Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego –

karę umowną w wysokości 5 %  wartości wynagrodzenia  ryczałtowego, o którym mowa

w § 13 ust. 1 umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 15

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w drodze jednostronnego oświadczenia woli w przypadku:

1) naruszenia jej postanowień przez drugą stronę,

2) nie wywiązywania się bądź nienależytego wywiązywania się przez drugą stronę z obowiązków wynikających z umowy.

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowych wezwań Zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży              w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości       o powyższych okolicznościach, bez konieczności wyznaczania terminu lub dodatkowego terminu zakończenia robót.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

4. Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 %  wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa § 13 ust. 1 umowy, jeżeli:

    - Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

    - opóźnienie w realizacji robót przekroczy 7 dni.

5. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia usterek Zamawiający zwalnia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usunięciem usterek. Jeżeli koszt usunięcia usterek przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia usterek, a następnie przysługuje mu prawo dochodzenia różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usuwania usterek na drodze sądowej.

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie usterek pomimo wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia usterek poniesionych przez Zamawiającego.

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

8. Zamawiający może niezależnie od umówionych kar, dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku wystąpienia szkody związanej z realizacją niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego.

§ 17

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W związku  z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy 
w przypadkach wskazanych w  § 2.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

§ 18

Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiający.

Wykaz załączników do umowy:

- Oferta przetargowa Wykonawcy.

- siwz,

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: