załącznik nr 4 do siwz

UMOWA ………/ZBiLK/2020 Część ….….. – ul. ………………………..

zawarta w Szczecinie w dniu .......2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25

reprezentowaną przez:

Lillę Sobczyk             	 -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise             	 -    Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

NIP ......................................                                                      REGON ....................................

zwanym dalej Wykonawcą.

o następującej treści:

- Niniejsza umowa zostaje, zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami).

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(w skrócie siwz) stanowi integralną część umowy.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Nad Odrą ………, w Szczecinie, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w poszczególnych branżach obejmie zakres:

  - w branży budowlanej:

- wydzielenie łazienek z WC w lokalach mieszkalnych (ścianki działowe),

- nowe posadzki w przebudowanych pomieszczeniach,

- nowa stolarka drzwiowa w przebudowanych pomieszczeniach i okienna w lokalach mieszkalnych,

- wykonanie nowej wentylacji pomieszczeń (kuchnie, łazienki),

- prace wykończeniowo-naprawcze,

- rozbiórka latryn na podwórkach.

  - w branży sanitarnej:

- przebudowa instalacji gazowej z wyniesieniem liczników gazowych oraz zaworów na klatkę schodową,

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (piony i poziomy),

- wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych,

- montaż urządzeń sanitarnych,

- przebudowa instalacji C.O. – dotyczy części lokali mieszkalnych,

- przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  - w branży elektrycznej:

- wykonanie WLZ i tablic rozdzielczych,

- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

- wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych potwierdzonych protokołami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

    - projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej i architektonicznej, 
z uwzględnieniem wentylacji kuchni i wydzielonych łazienek dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nad Odrą 109 lub 113 lub 115 w Szczecinie. Dla lokali nie zasiedlonych zaprojektować remont całych lokali, z uwzględnieniem wymiany stolarki okiennej i  drzwiowej o ile będzie taka potrzeba. Projekt  rozbiórki  WC zewnętrznego wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego (szamba) na posesji przy ul. Nad Odrą 109 lub 113 lub 115 w Szczecinie. Mapę do celów projektowych rozbiórki budowli WC Wykonawca uzyska i wykona we własnym zakresie.

    - projekt budowlany i wykonawczy branży sanitarnej, uwzględniający wymianę pionów i poziomów instalacji wod-kan. Instalację gazową poziomy i piony od kurka głównego do gazomierzy oraz instalację gazową od kurka przed gazomierzem do odbiorników gazowych dla wszystkich lokali mieszkalnych w budynku przy ul.  Nad Odrą 109 lub 113 lub 115 oraz projekty przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi ZWiK Szczecin Spółka z o.o. Ponadto (projekt musi uwzględnić zmianę sposobu ogrzewania w  lokalu nr 3 z C.O. etażowego na paliwo stałe na C.O. z kotłem gazowym   kondensacyjnym i w lokalu nr 5 istniejące ogrzewanie elektryczne zmienić na  C.O. gazowe dotyczy budynku nr 109). W lokalach nie zasiedlonych zaprojektować zmianę sposobu ogrzewania na C.O. gazowe - Dotyczy budynków nr 109 lub 113 lub 115  przy ul. Nad Odrą w Szczecinie.

    - projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej, uwzględniający oświetlenie, gniazda i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w nowo wydzielonych łazienkach i istniejących samowolnie wydzielonych łazienkach dla których będzie wykonywana ocena stanu technicznego wykonanych robót. Wymianę instalacji elektrycznej w budynku z uwzględnieniem zasilania do proj. TG (uzgodnienie schematu jednokreskowego w ENEA), wymianę TG, wymianę WLZ budynku, tablic TP,  TL,  wymianę WLZ do mieszkań, montaż TM z zabezpieczeniami,  wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy, strychu i na klatce schodowej, ochronę przeciwporażeniową i przepięciową w budynku przy ul. Nad Odrą 109 lub 113 lub 115  w Szczecinie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się opracować przedmiot umowy zgodnie z następującymi przepisami:

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami);

  - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.);

  - ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570, ze zm.);

  - ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518 ze zm.);

  - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019r., poz. 667);

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2012 r. poz. 462, ze zmianami);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, ze zmianami);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

  - innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

- Dokumentację projektowo-kosztorysową, należy wykonać w następujących ilościach:

- w wersji pisemnej drukowanej/papierowej:

    - kompletne projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż - po 4 egz.,

    - kosztorysy inwestorskie szczegółowe opracowane na podstawie KNR-ów (w podziale na branże) – po 3 egz.,

    - przedmiary robót (w podziale na branże) – po 4 egz.,

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla wszystkich branż) – po 4 egz.,

    - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 egz.,

    - decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu – 1 egz.

- w  wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – na nośnikach CD lub DVD z dokładnie opisanymi  plikami, np. „Projekt budowlany”, „Projekt wykonawczy ”, „Opis techniczny”, „Przedmiar robót.”, „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, itd. (pliki w formatach .pdf – całość dokumentacji oraz odpowiednio w plikach umożliwiających edycję: .ath, .dwg, .doc, .xls) - 2 szt.

- w  wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem na nośniku CD lub DVD (egzemplarz do użytku Działu Zamówień Publicznych, bez kosztorysu inwestorskiego), pliki w formatach .pdf, o łącznym rozmiarze nie większym niż 100 MB, 
z dokładnie opisanymi  plikami/folderami, np. „Projekt budowlany”, „Projekt wykonawczy”, „Przedmiar robót”, „STWiORB”, itd. - 1 szt. (płyta opisana „dla Działu Zamówień Publicznych”).

Poszczególne kosztorysy, przedmiary, specyfikacje i wszelkie pozostałe opracowania, muszą stanowić oddzielne, opisane pliki.

- Egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - uzyskania wszystkich niezbędnych danych do projektowania, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia

  - opracowania projektów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu, wraz z wystąpieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu w imieniu Zamawiającego;

  - opracowania dokumentacji na podstawie wizji odkrywek elementów zakrytych;

  - dokonania wizji budynku, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym;

  - konsultacji roboczych i uzgodnień dokumentacji z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 17 ust. 1 umowy na każdym etapie wykonywania dokumentacji wraz z uzyskaniem na przedłożonych dokumentach jego pisemnej akceptacji;

  - uzgodnienia szczegółowego zakresu robót budowlanych objętych projektem                     z przedstawicielem Zamawiającego;

  - dokonania uzgodnień bhp, higieniczno – sanitarnych i przeciwpożarowych,

  - uczestniczenie w spotkaniach przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkania dotyczące uzgodnień organizowane będą na wniosek jednej ze stron z trzydniowym wyprzedzeniem, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C. Wszelkie uzgodnienia podczas roboczych spotkań muszą być dokonane w formie pisemnej tj. za pomocą dokumentu podpisanego przez strony.

- Wymagania szczególne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych opracowań:

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze:

- należy sporządzić w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowym wraz z kosztorysem inwestorskim opracowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- winny być sporządzone w sposób służący Zamawiającemu do zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych zlecenia realizacji robót budowlanych w szczególności opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych zawarty w dokumentacji projektowej musi być zgodny z wymogami przepisów art. 29 i art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Kosztorysy inwestorskie:

- należy sporządzić w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysem inwestorskim opracowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- powinny być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej, w programie NORMA w formacie .ath, którym dysponuje Zamawiający i może w tym programie w trakcie realizacji robót dokonywać aktualizacji, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, w rozbiciu na poszczególne lokale mieszkalne oraz branże.

- Przedmiary robót powinny być sporządzone dla poszczególnych branż, na formularzach zawierających:

- liczbę porządkową pozycji;

- podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja, itp.);

- podstawę obliczenia ilości (nazwę i numer projektu, rysunku, itp.);

- szczegółowy opis w danej pozycji i obliczenie ich ilości;

- jednostki miary;

- ilość robót (jednostek przedmiarowych) do wykonania;

- zestawienie ilości robocizny, materiałów i sprzętu bez podania ich cen jednostkowych.

Uwaga: Podawanie w przedmiarze robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót jest nieprawidłowe i niedopuszczalne, gdyż uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości przedmiaru;

- Wytyczne do kosztorysowania: Opracowanie należy wykonać w programie NORMA z podziałem na branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną.  Ceny robocizny, materiałów i sprzętu należy przyjąć w średniej wysokości, w oparciu o aktualnie obowiązujące cenniki Sekocenbud. Należy zastosować narzuty: Kp do RiS, Zysk: do RiS + Kp, Podatek VAT 23%.

- Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy,  które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

- Przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

  - oświadczenia o kompletności przygotowanej dokumentacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

  - umów na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

- Uwarunkowania dodatkowe:

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, zapewnić wymagane funkcje, gwarantować uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości.

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem umowy będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentację projektową należy opracować zatem zgodnie z zapisami art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych;

  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

  - informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie uzgodnienia, zarówno na etapie projektowania jak i sprawowania nadzoru autorskiego dokonywano podczas osobistych spotkań roboczych. Niedopuszczalna jest forma elektroniczna uzgodnień.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 
ze zmianami) Prawo budowlane, a w szczególności do:

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia za pomocą opisów, niezbędnych szczegółowych rysunków, uzgodnień, pozwoleń itp.,

- analizowania, rekomendacji i uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, na wyłączny wniosek Zamawiającego,

- dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych - na żądanie Zamawiającego,

- czynnego udziału i współpracy z Zamawiającym w zatwierdzaniu materiałów i rozwiązań równoważnych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- uczestnictwa w radach budowy i radach technicznych, komisjach lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała,

- pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór robót budowlanych,

- uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w rozwiązywaniu zagadnień związanych                z przedmiotem zamówienia oraz w odbiorze końcowym,

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich, (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- udzielania wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz przedmiarów robót,

- udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia składane w trakcie postępowania na realizację robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo-kosztorysową, w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia,

- zwracania uwagi na zgodność rozwiązań technicznych i materiałowych z dokumentacją projektową,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

- stawiania się na miejsce robót budowlanych w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

- uczestnictwa w odbiorach.

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności nie wymienione w ust. 10, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Nieprzewidziane na etapie składania ofert i zawarcia umowy podzlecenie wykonania części usług Podwykonawcom, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy winien przedłożyć kopię umów zawartych z Podwykonawcami.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 12 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następujący zakres usług:

Nazwa i adres Podwykonawcy:………………………………………

Zakres usług:…………………………………………………………

Wartość usług: …………………………………………………… zł brutto.

Pozostały zakres usług Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

*zapisy ust. 12-17 będą miały zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 4

- Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 17 ust. 1 w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy aktualne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji.

- Uzyskanie i dostarczenie odpowiednim instytucjom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy i stanowi jego obowiązek.

§ 5

- Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu Zamawiającego.

- Prace projektowe nie ujęte w zakresie określonym niniejszej umowie, a niezbędne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i dokumentacji związanych z przedmiotem umowy.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane oraz wiedzę wymagane do wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,  w terminie do dnia 21.12.2020r od dnia podpisania umowy.

- Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub przed zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania jeden egzemplarz opracowanej dokumentacji wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót i po uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawca złoży wniosek o wydanie pozwolenia na  budowę lub wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Zamawiający w ciągu 5 dni zaopiniuje przedłożoną dokumentację.

- W przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji, strony pisemnie uzgadniają termin ich dokonania przez Wykonawcę oraz termin opiniowania przez Zamawiającego nie dłuższy niż wskazany w ust. 3.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu decyzję pozwolenia na budowę lub z zaświadczeniem o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu, w terminie 15 dni od daty wydania pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu.

- Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski w terminie uzgodnionym                          z Zamawiającym i Wykonawcą robót – tj. od dnia przekazania frontu robót wykonawcy robót budowlanych, do czasu zakończenia robót, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego w całości lub w części.

§ 8

- Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania umowy podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania może ulec przesunięciu, jak również o braku możliwości jego wykonania.

- Jeżeli w stosunku do terminów, określonych w § 7 ust. 1 lub/i 5 nastąpi opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 3 dni, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tej okoliczności. W odniesieniu do niewykonanej części umowy, w terminie 6 dni od dnia powzięcia wiadomości o opóźnieniu z winy Wykonawcy, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. W powyżej określonym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnej z § 15 ust. 1.

- W razie opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 5 dni każde, w odniesieniu do terminów określonych w § 7 ust. 1 lub/i 5, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości w terminie 30 dni licząc od uzyskania wiedzy o tej okoliczności, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 15 ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, również jeżeli:

  - właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje umowy przez okres 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia wykonywania przedmiotu umowy,

  - Wykonawca narusza postanowienia umowy i mimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy, nadal narusza jej postanowienia,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

  - Wykonawca naruszył autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do dokumentacji projektowo-kosztorysowej przysługujące osobom trzecim,

  - w przypadku określonym w § 16 ust. 2 pkt 2).

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia prac.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4 pkt 6).

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 lub ust. 5, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 lub 5, natomiast odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 pkt 6), powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, 
o których mowa w ust. 4 pkt 6).

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa w § 1 ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej przedmiotem umowy przez okres …… miesięcy (zgodnie z ofertą) od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w dokumentacji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3) umowy. W takim przypadku Zamawiający może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w § 8 ust. 2.

- W przypadku stwierdzenia wad w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usunięciem  wad powierzając ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia wad, a następnie przysługuje mu prawo żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usunięcia wad.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy nie usunie wad pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez Zamawiającego.

- Z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody, w szczególności powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych usługach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 10

- Sporządzoną, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C w Szczecinie, w terminie określonym w § 7 ust. 4.

- Odbiór wykonanej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie potwierdzony protokołem odbioru częściowego.

- Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego wykonanej kompletnej dokumentacji wraz ze złożonym wnioskiem o pozwoleniu na budowę lub z zaświadczeniem o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu, dokona jej sprawdzenia pod kątem jej kompletności oraz zgodności z wcześniejszymi ustaleniami i pisemnie oświadczy o ich zgodności z wymogami określonymi w umowie bądź zgłosi swoje zastrzeżenia i przekaże ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w ostatecznej wersji dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności. W przypadku wezwania Wykonawcy do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek w przedłożonych dokumentacjach projektowych, Wykonawca dokona poprawek dokumentacji zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i w tym terminie przedłoży ją Zamawiającemu. Wówczas za datę odbioru dokumentacji uważa się datę spisania protokółu bezusterkowego odbioru, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury. Sprawdzenie projektu przez Zamawiającego nie narusza ogólnej zasady odpowiedzialności projektantów za rozwiązania przyjęte w projekcie.

- Gotowość do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po zakończeniu prac celem spisania protokołu odbioru częściowego i końcowego do Działu Inwestycji ZBiLK, przy ul. Jagiellońskiej 34c w Szczecinie.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej Podwykonawcy.*

*zapis ust. 5 będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§11

            - Za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………)

            - Za sprawowanie nadzoru autorskiego, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy w wysokości: ……….…. zł brutto (słownie:………..…….)

            - Łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, z tytułu realizacji umowy, nie przekroczy kwoty ......................................... zł brutto (słownie: ………………………………….…).

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy.

            - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niepełnionego nadzoru autorskiego.               W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

§12

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 płatne będzie w dwóch etapach:

  - Etap 1 – po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożeniu wniosku o pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu - faktura częściowa płatna w wysokości 80 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 (na podstawie protokołu odbioru częściowego),

  - Etap 2 – po dostarczeniu pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu - faktura końcowa płatna w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 (na podstawie protokołu odbioru końcowego bądź protokołu bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura z dołączonym protokołem odbioru końcowego bądź protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotowej dokumentacji i dostarczeniu:

  - oświadczenia o kompletności przygotowanej dokumentacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

  - umów na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 będzie płatne po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo–kosztorysową.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, będzie faktura wraz z protokołem odbioru robót budowlanych, objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową 
o której mowa w § 1.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca:     Gmina Miasto szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik:   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25  70-546  Szczecin

- Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika a jedynie Nabywcy.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Datę zapłaty stanowi data obciążenia rachunku  Zamawiającego.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

- Wykonawca ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj.

Rodzaj adresu PEF - NIP, numer adresu NIP - 8512163987.

- Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy dopiero po przedłożeniu potwierdzonego dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytułu wykonania podzleconych prac. Faktura zostanie uregulowana przez Zamawiającego dopiero po przedłożeniu dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczenia się z innymi podmiotami wobec których Wykonawca zobowiązany był do dokonania świadczeń powstałych w trakcie realizowania zamówienia lub po przedłożeniu przez nich oświadczenia o braku wymaganych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 3 ust. 12.

- W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający ma prawo wstrzymania dokonania zapłaty faktury do czasu dostarczenia dowodów wymienionych w ust. 13.  Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać w tym zakresie. 
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek.

- Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wobec Wykonawcy będzie potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.*

*zapisy ust. 13-15 będą miały zastosowanie, jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 13

            - Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 1, całość autorskich praw majątkowych oraz własność dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy („utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

            - Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

    - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c) – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2),

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3).

            - Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

            - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

            - Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu). Wraz z przekazaniem dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu), Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

§ 14

- Do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, umowy strony ustalają zabezpieczenie, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (wskazanej w § 11 ust. 3, tj. w kwocie …………………. zł (słownie: …………………….…).

- 100% zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od odbioru robót, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwolnione w terminie      15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

  - zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

  - ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

- W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotówkowej Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia na konto Nr 89 1020 4795 0000 9502 0292 7663.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez Wykonawcę otrzymania przez podwykonawcę wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w § 3 ust. 12 przekazanego Zamawiającemu w formie dokumentów księgowych lub oświadczenia podwykonawcy.*

*zapis ust. 11 będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 15

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości ………. zł (zgodnie z ofertą), 
za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 lub/i 5,

- za zwłokę w dokonaniu w dokumentacji poprawek, o  których mowa w § 10 ust. 3
i przedłożeniu poprawionej dokumentacji Zamawiającemu, w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek,

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za zwłokę w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej, w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki za każdy stwierdzony przypadek;

- za użycie nazwy własnej z naruszeniem art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pominięcia dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, w wysokości 750,00 zł  za każde tego rodzaju naruszenie;

- za ujawnienie osobom trzecim wszelkich danych mogących wpłynąć na kalkulację ceny robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia w wysokości             10 000,00 zł za każdy przypadek;

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §11     ust. 3, za wyjątkiem przypadku określonego w § 8 ust. 4 pkt 6);

- w przypadku określonym w § 16 ust. 2 pkt 2, w wysokości w wysokości 1 000,00 zł;

- za naruszenie przez Wykonawcę praw osób trzecich do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym autorskich praw osobistych i majątkowych i praw pokrewnych do tej dokumentacji w wysokości 20 000,00 zł za każdy taki przypadek.

            - Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna chyba, że zdarzenie w związku z którym zastrzeżono kary umowne, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

            - Kary umowne, określone w ust. 1, są niezależne od siebie.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 16

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:

  - terminu o którym mowa w § 7 ust. 1 i 5, jeżeli:

    - pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji, pozwalających wykonać przedmiot umowy w terminie,

    - nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy.

    - w sytuacji gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:

c1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy,

c2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,

c3) poleceń wydanych przez wojewodów, lub decyzji wydanych przez ministra ds. zdrowia, Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

c4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

c5) inne okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią,

  - osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (§ 17 ust. 3), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w szczególnych przypadkach losowych (choroba, wypadek, itp.)  lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 8).

- Stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zleconej dokumentacji w przypadku braku możliwości jej wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Strony umowy zobowiązane są na tę okoliczność sporządzić stosowną notatkę podając faktyczną przyczynę niemożności wykonania umowy.

- Każdej ze stron przysługuje prawo inicjowania zmian, o których mowa powyżej. Konieczność dokonania zmiany, należy potwierdzić stosownymi dokumentami zawierającymi między innymi:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - opis wpływu zmiany na realizacje przedmiotu umowy i termin jej realizacji.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, wymaga zawarcia aneksu do umowy, pod rygorem jej nieważności.

- Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. d) niniejszego paragrafu wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wystąpienie przesłanek uzasadniających przesunięcie terminu zostanie potwierdzone stosownym protokołem, w którym strony określą dalszy tryb postępowania i orientacyjny termin zakończenia prac.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy, bez obowiązku zwrotu poniesionych nakładów przez Wykonawcę. Odstąpienie od umowy nastąpić może w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o powyższych okolicznościach.

§ 17

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: ………., tel. ..

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie …… tel. ……..

- Projektantami i specjalistami nadzoru autorskiego w poszczególnych branżach będą:

  - w branży architektonicznej …….............................., tel. ...............................

  - w branży konstrukcyjno-budowlanej …………………, tel. ………………………

  - w branży sanitarnej  ………………………..  tel. ………..

  - w branży elektrycznej - …………………… tel. …………

- Każda zmiana osoby wskazanej w ust 3, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w siwz, z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 18

Zamawiającemu niezależnie od wykonania uprawnień z § 8 umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- naruszenia jej  postanowień  przez drugą stronę,

- nie wywiązywania się bądź nienależytego wywiązywania się przez drugą stronę z obowiązków  wynikających  z umowy.

§ 19

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja między nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy.

- Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja oraz wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznane zostaną za skutecznie doręczone.

§ 20

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi i Prawa autorskiego.

- Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:   						WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 - oświadczenie o kompletności przygotowanej dokumentacji

załącznik nr 2 do umowy

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zwartej z naszym Wykonawcą ..........................................., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym Wykonawcą .............................................a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.