UMOWA Nr ………/DZP/2020

NA   OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1843 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

W dniu ….….... 2020 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków                  i Lokali Komunalnych, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 70 – 546 Szczecin

reprezentowany przez:

Lillę Sobczyk    -   Dyrektora  ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise    -  Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP   ……………………………….						REGON …………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki budynku użytkowego usytuowanego na działkach nr 20/11, 20/25, 19/1 z obrębu 2010 przy ul. Miodowej 19 w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na rozbiórkę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę przyjętym bez sprzeciwu, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Zakres opracowania o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

  - wykonanie projektu budowlanego,

  - wykonanie projektu wykonawczego, wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - wykonanie przedmiaru robót,

  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

  - uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę przyjętym bez sprzeciwu.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa o której mowa w ust. 1 winna uwzględniać wszystkie potrzebne prace i koszty niezbędne do prawidłowej realizacji robót, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a także zawierać informacje dotyczące między innymi: wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, niwelacji terenu po rozbiórce, zasypanie ziemią urodzajną,  zajęcie pasa drogowego/chodnika, sporządzenia mapy geodezyjnej powykonawczej w systemie iKERG oraz wykonanie wszelkich robót zabezpieczających i niezbędnych w obiektach budowlanych powiązanych z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki (jeżeli będzie taka konieczność).

- Wytyczne do kosztorysowania: Opracowanie należy wykonać w programie NORMA, na bazie cennika Sekocenbud, Kp do RiS – 55%, Zysk do Ris +Kp 8%, VAT – 23%.

§ 2

1. Dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami);

  - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami);

  - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 t.j.);

  - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r., poz.667 ze zm.);

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1935, ze zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

  - innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa w § 1 ust. 1 będzie podstawą do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w związku z tym kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na każdym etapie projektowania uzgadniać szczegółowy zakres planowanych prac, zastosowane rozwiązania technologiczne oraz zakres kosztorysowy z przedstawicielem Zamawiającego wskazanymi w § 8 ust. 2  i uzyskać pisemną akceptację wykonanej dokumentacji przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub przed zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia.

- Wszelkie uzgodnienia dotyczące zakresu robót muszą być dokonane w formie pisemnej tj. dokumentu podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie uzgodnienia dotyczące zakresu projektu dokonywano podczas osobistych spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego – Dział Inwestycji przy             ul. Jagiellońskiej 34c w Szczecinie. Niedopuszczalna jest forma elektroniczna, za wyjątkiem uzgodnień dotyczących terminów.

- W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych odkrywek elementów zakrytych i badań –  jeśli zajdzie taka potrzeba, oraz dokonania wizji w terenie, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym;

- Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy,  które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

§ 3

- Zamawiający dostarcza Wykonawcy upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 8 ust. 2 w terminie, maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy aktualne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i dostarczenia odpowiednim instytucjom i organom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz dane do projektowania .

- Prace projektowe nie ujęte w zakresie określonym w § 1 ust. 2, a niezbędne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obciążają  Wykonawcę, który zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że posiada albo dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania, doświadczenie oraz wiedzę, wymaganą do wykonania niniejszej umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności tych prac, o wykonaniu ich zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- w wersji pisemnej drukowanej/papierowej:

    - kompletny projekt budowlany –  4 egz.,

    - kompletny projekt wykonawczy (wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) - 4 egz.,

    - szczegółowo opracowane kosztorysy inwestorskie – 3 egz.,

    - przedmiar robót – 3 egz.,

    - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.,

    - decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę przyjętym bez sprzeciwu,

- w  wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – na nośnikach CD lub DVD z dokładnie opisanymi  plikami, np. „Projekt budowlany”, „Projekt wykonawczy ”, „Opis techniczny”, „Kosztorys inwestorski”, „Przedmiar robót.”, „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, itd. (pliki w formatach .pdf – całość dokumentacji oraz odpowiednio w plikach umożliwiających edycję: .ath, .dwg, .doc, .xls) - 1 szt.

Kosztorys, przedmiar, specyfikacja i wszelkie pozostałe opracowania, muszą stanowić oddzielne, opisane pliki.

3)	w wersji elektronicznej( egzemplarz do użytku Zamówień Publicznych) – na nośnikach CD lub DVD z dokładnie opisanymi  plikami, np. „Projekt budowlany”, „Projekt wykonawczy”, „Opis techniczny”, „Przedmiar robót.”, „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, itd. Cała dokumentacja nie może mieć większego rozmiaru niż 100MB (pliki w formatach .pdf) - 1 szt.

Poszczególne przedmiary, specyfikacje i wszelkie pozostałe opracowania, muszą stanowić oddzielne, opisane pliki.

- Ewentualne, dodatkowe egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Z czynności odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej określonej w § 1 wraz z oświadczeniem określonymi w ust. 1 oraz umowami na podstawie których Wykonawca nabył autorskie prawa majątkowe, określone w § 11 ust. 5, strony spiszą protokół odbioru po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. Przed wystąpieniem o pozwolenie na rozbiórkę lub przed zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania jeden egzemplarz opracowanej dokumentacji wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót i po uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawca złoży wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę lub wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę.

- Zamawiający w ciągu 4 dni zaopiniuje przedłożoną dokumentację.

- W przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji, strony pisemnie uzgadniają termin ich dokonania przez Wykonawcę oraz termin opiniowania przez Zamawiającego nie dłuższy niż wskazany w ust. 2.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację zgodnie z § 6 ust. 2 wraz z pozwoleniem na rozbiórkę, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wydania pozwolenia na rozbiórkę, lub wraz z zaświadczeniem o zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę przyjętym bez sprzeciwu, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wydania zaświadczenia.

§ 8

- Do kierowania pracami Wykonawca wyznacza Pana/Panią………………………….tel……………………

- Na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków ze strony Zamawiającego wyznacza się  Pana Marka Belcarskiego tel. 91 35 16 568 (Dział Inwestycji ZBiLK ul. Jagiellońska 34c Szczecin)

§ 9

            - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020r., poz 1333 ze zm.) oraz w szczególności do:

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia za pomocą opisów, niezbędnych szczegółowych rysunków, uzgodnień, pozwoleń itp.,

- pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór robót budowlanych,

- uczestniczenia w naradach technicznych, radach budowy, w odbiorach technicznych, odbiorach robót zanikających, odbiorach częściowych i końcowych w czasie realizacji inwestycji,

- aktualizacji projektu, (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- udzielania wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz przedmiarów robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia składane w trakcie postępowania na realizację robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo kosztorysową, w terminie nie później niż 2 dni robocze od daty ich zgłoszenia,

- każdorazowy pobyt Wykonawcy na budowie, potwierdzony będzie wpisem do dziennika budowy,

            - Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

            - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do zakończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej o której mowa w § 1 ust. 1 będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 10

1. Za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy w wysokości:…………………….zł brutto (słownie:...……...……………………).

- Za pełnienie nadzoru autorskiego, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy w wysokości……………….zł brutto (słownie:……………………….).

- Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej będzie płatne 100% po dostarczeniu pozwolenia na rozbiórkę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę przyjętym bez sprzeciwu wraz z kompletną dokumentacją projektową-kosztorysową.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie płatne 100% po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, w terminie do 7 dni od daty odbioru:

- dokumentacji projektowo kosztorysowej

- robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową.

- Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Faktura płatna w terminie do 21 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej o której mowa w § 1 ust. 1, podpisanym przez Zamawiającego.

- Faktura za pełnienie nadzoru autorskiego, płatna będzie w terminie do 21 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową o której mowa w § 1 ust. 1.

10.	Datę zapłaty stanowi data obciążenia rachunku Zamawiającego

11. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niespełnionego nadzoru autorskiego.

12. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

13. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

14. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca: 	Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik: 	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546 Szczecin”

15.  Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.

16.	Wykonawca ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF - NIP, numer adresu NIP – 8512163987

§ 11

            - Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust. 1, całość autorskich praw majątkowych oraz własność dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy („utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm.), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

            - Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

    - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c) – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2),

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3).

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

- Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu). Wraz z przekazaniem dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu), Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

§ 12

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 7 ust. 1, lub § 7 ust. 4,

  - zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu terminu  wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za nieterminowe i nienależyte wykonanie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości 100,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za użycie nazwy własnej z naruszeniem art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pominięcia dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 700,00 zł  za każde tego rodzaju naruszenie;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% sumy wynagrodzenia określonego w § 10  ust. 1 i 2 umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 pkt 7

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni, od upływu terminu określonego w § 7 ust. 1, lub § 7 ust. 4,

  - Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami,

  - zrezygnuje z wykonania robót budowlanych, których dotyczy dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem umowy – wówczas Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego.

  - w przypadku określonym w § 13 ust. 3

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, również z przyczyn określonych w ust. 5

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 60 dni od uzyskania wiedzy o okolicznościach określonych w ust. 5 lub ust. 6 w formie pisemnej, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa o której mowa w § 1 ust. 1 ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy przez okres 36 m-cy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej, będącej przedmiotem umowy.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową ma prawo do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nieusunięcia wad w terminie Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub do odstąpienia od umowy.

- Z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody w szczególności powstałej w skutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach, parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

§ 14

            - Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

            - W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. Pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 15

1.  Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

2. W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz.1339 ze zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 17

Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:					                     WYKONAWCA:

załącznik do umowy

Informacja

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w

sprawach ochrony swoich danych pod adresem: iod@zbilk.szczecin.pl;

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać

Pani/Pana dane w celu:

- wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem (wykonawcą)..........................................., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym kontrahentem (wykonawcą)................................................... a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

………………………

(pieczęć wykonawcy)

załącznik do umowy

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI I ZGODNOŚCI

Oświadczam, że opracowana przez

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z siedzibą w

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przekazana Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

………………………, dnia……………………………			…………………………………..

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)