UMOWA Nr …………/ DZP / 2021

Roboty budowlane

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych            (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

W dniu .……………..2021 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 70 - 546  Szczecin

reprezentowanym przez:

Tomaszem Sroką   -   Dyrektorem  ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise        -  Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP                     	   REGON

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z rozbiórką szamba  oraz rozbiórce zewnętrznych obiektów WC dla budynku wielorodzinnego przy         ul. Nad Odrą 121 w Szczecinie zgodnie z przepisami prawa  i  sztuką  budowlaną.

- Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określają niżej wymienione dokumenty, stanowiące załączniki do umowy:

- Projekt budowlany i Projekt wykonawczy dla przyłącza wodno- kanalizacyjnego;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przyłącza wodno- kanalizacyjnego;

- Projekt budowlany i Projekt wykonawczy na rozbiórkę zewnętrznych obiektów WC;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórki zewnętrznego WC;

- Przedmiary robót dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego i rozbiórki zewnętrznych obiektów WC mają charakter pomocniczy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 i uznaje ją  za kompletną i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie inne roboty budowlane oraz prace, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót, a są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje  między innymi wykonanie przyłączą wodociągowego i instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku z likwidacją istniejącego zbiornika bezodpływowego (szamba), rozbiórkę dwóch zewnętrznych obiektów WC z zasypaniem dołów kloacznych a także powykonawczą obsługę geodezyjną inwestycji, przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń, wykonanie projektu i pokrycie kosztów zmiany organizacji ruchu i zajęcia pasa ruchu drogowego, oraz odbiór przyłączy przez ZWiK .

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe przed podpisaniem umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  tj. do dnia …………….2021r.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy front robót - w terminie 3 dni od terminu zawarcia umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują, dzień zakończenia czynności odbioru końcowego, potwierdzony protokołem odbioru robót  z wpisem Zamawiającego o odbiorze (bez wad).

- Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania robót, wyznaczając pięciodniowy termin wykonania. Po upływie tego terminu, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

§ 3

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować będą: Pan Kazimierz Jaroszewicz  tel.: 91 4216714, jaroszewicz@zbilk.szczecin.pl  oraz Pan Marek Belcarski  tel.: 91 3516568 belcarski@zbilk.szczecin.pl - inspektorzy z Działu  Inwestycji ZBiLK  przy ul. Jagiellońskiej 34c w Szczecinie.

- Kierownikiem robót ustanowionym przez Wykonawcę będzie:…………………………………………….

Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo  Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późń. zmianami).

- Wykonawcę reprezentuje : Pan/ni ………………………………………………………………………………

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się, w szczególności :

  - protokolarnie przekazać front robót ,

  - dokonać odbioru wykonanych robót, końcowego oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu ,

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia .

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, obowiązki Wykonawcy są następujące:

  - protokolarnie przejąć front robót i podjąć obowiązki przez Kierownika budowy;

  - wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawem budowlanym, w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR , sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami, oraz przez pracowników o wymaganych  kwalifikacjach i doświadczeniu  zawodowym ;

  - w ramach robót sanitarnych wykonać w szczególności:

    - przyłącze wodociągowe De63mm, od sieci wodociągowej 180PE do budynku i podłączenia do instalacji wewnętrznej;

    - wbudowania na trasie przyłącza wodociągowego studni wodomierzowej;

    - połączenie projektowanego przyłącza z istniejącą siecią w 180PE poprzez nawiertkę  -pod nadzorem pracownika ZWiK -u;

    - próby szczelności przyłącza wodociągowego z protokołem;

    - dezynfekcji przyłącza wodociągowego;

    - płukania przyłącza wodociągowego, a następnie pobrania i przekazania próbek wody do laboratoryjnego sprawdzenia i uzyskać wyników badania jakości wody;

    - inwentaryzację geodezyjną przyłącza wodociągowego;

    - prace porządkowe po włączeniu przyłącza wodociągowego;

    - instalację kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków z budynku - fi 160 PCV-U;

    - studnię rewizyjną na trasie kanalizacji sanitarnej;

    - likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego (szamba);

    - próby szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej  z protokołem ;

    - inwentaryzację geodezyjną kanalizacji sanitarnej;

    - zgłoszenia i odbioru przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej przez przedstawiciela ZWiK -u – jako warunek dokonania odbioru końcowego ;

  - w ramach robót rozbiórkowych wykonać w szczególności;

    - rozbiórkę dwóch zewnętrznych obiektów WC (latryn) z zasypaniem dołów kloacznych;

    - inwentaryzację geodezyjną latryn do rozbiórki;

  - samodzielnie zapewnić i dostarczyć na budowę niezbędne do wykonania przedmiotu umowy  narzędzia, sprzęt  i materiały (wolne od wad). Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów, elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zmianami).

  - zorganizować zaplecze budowy i zaplecze socjalne (toalety, środki ochrony osobistej ect.) dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem mediów potrzebnych do ich funkcjonowania;

  - przygotować zabezpieczenia i prawidłowe oznakowanie miejsca prowadzenia robót ( jak np.: wygrodzenia miejsc niebezpiecznych, wyznaczenie strefy bezpieczeństwa i utrzymanie jej w sprawności technicznej, stosowanie zabezpieczeń przed upadkami itd.) ustawienie tablicy informacyjnej i pozostałe wynikające z przepisów budowlanych BHP i przeciw pożarowych ;

  - roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż, w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców okolicznych budynków;

  - utrzymać porządek na terenie budowy w czasie realizacji robót, w szczególności w obrębie podwórka i terenów przyległych oraz zapewnić nieutrudniony dostęp do klatek schodowych;

  - zgłaszać terminowo z wpisem do dziennika budowy, wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem przedstawicielom Zamawiającego wskazanym w   § 3 ust.1- jako warunek dokonania odbioru końcowego;

  - wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu stwierdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone  do odbioru przed ich zakryciem;

  - zapewnić obsługę geodezyjną budowy w zakresie objętym przedmiotem umowy, w tym:

    - zgłoszenia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGiK w Szczecinie prac geodezyjnych, za pośrednictwem  systemu iKERG ;

    - pozyskania pliku bazodanowego w formacie *GIV,

    - po zakończeniu robót, sporządzenia powykonawczej aktualnej dokumentacji geodezyjnej dla prac wykonanych w ramach niniejszej umowy, i przekazanie wyników prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGiK w Szczecinie w postaci pliku bazodanowego *GIV zawierającego obiekty nowe, obiekty zmodyfikowane oraz usunięte zgodnie z przekazaną dokumentacją w formie pisemnej.

  - przeprowadzić formalności związane z zajęciem pasa drogowego (drogi i/lub chodnika) oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane ;

  - stosować metody pracy nie naruszające elementów zagospodarowania terenów sąsiednich, a w przypadku ich uszkodzenia dokonać ich naprawy  (np. nawierzchni) przywracając do stanu poprzedniego ;

  - poinformować lokatorów budynku o terminie rozpoczęcia robót oraz utrudnieniach z tym związanych z 3 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą informacji umieszczonej w widocznym miejscu na klatce schodowej lub na budynku ;

  - niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdej istotnej przeszkodzie w realizacji umowy w szczególności mającej lub mogącej mieć wpływ na jakość lub terminowość wykonania ;

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji  frontu robót przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

            - Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797). Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

            - Odpady budowlane należy usuwać na bieżąco lub składować w kontenerze ustawionym na czas wykonywania robót a wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania                    z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami - jako warunek dokonania odbioru końcowego.

§ 6

- Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy.

- Wszelkie  szkody  powstałe w czasie realizacji robót  objętych  umową, Wykonawca usunie niezwłocznie we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania  w ciągu trwania niniejszej umowy aktualnej polisę lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 120 000 złotych.

§ 7

- Za  wykonanie  przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, w wysokości: ………………….zł brutto (słownie: ……………………………………………………..złotych,   ) .

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wskazanego w  w § 1 ust. 1  zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w dokumentacji a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze końcowym robót o których mowa w § 1 ust.1 wraz z dostarczeniem wymaganych przy odbiorze  dokumentów.

- Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, za przedmiot umowy w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub e-faktury do siedziby Zamawiającego.

- Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie  przewiduje udzielania zaliczek.

10. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca: 	Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik: 	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546 Szczecin”

- Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.

- Wykonawca ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej  pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF - NIP, numer adresu NIP – 8512163987.

§ 8

- Wykonawca  każdorazowo zawiadomi Zamawiającego:

  - o terminie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru robót;

  - o terminie odbioru końcowego robót z 5 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru robót.

- Gotowość do odbioru końcowego i odbiorów robót ulegających zakryciu Wykonawca zgłosi przedstawicielom Zamawiającego, wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, w formie pisemnej.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu wszystkich robót zgodnych z umową nie później niż w 5 dniu licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- W czynnościach odbioru uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

- Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru przedmiotu umowy jest przedłożenie przez Wykonawcę, wraz ze zgłoszeniem o którym mowa w ust. 2, wymaganych dokumentów jak:  1) dokumentów pozwalających ocenić jakość wbudowanych  materiałów;

2) protokoły z wykonanych prób i sprawdzeń ( szczelności instalacji, badań wody ect.) oraz protokoły odbioru przyłączy przez ZWiK ;

3) protokół potwierdzający stopień zagęszczenia gruntu i zasypki wykopu;

4) potwierdzenie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych;

5) oświadczenie kierownika budowy;

6) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas budowy.

- Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca  przekaże Zamawiającemu (wraz z potwierdzeniem przez MODGiK o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w tym  uzupełnioną mapę w formie papierowej  i elektronicznej – 3 egz. oraz geodezyjny szkic polowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie przedmiotu odbioru,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

  - opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

  - decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

- Przez odbiór robót w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. W razie wystąpienia wad, czynności odbioru przerywa się, a po ich usunięciu, czynności odbioru zostaną podjęte od nowa.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze robót zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż  10 dni, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego robót. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, przeznaczonym na usunięcie wad  Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną zgodnie z  § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy, do czasu usunięcia wad, licząc od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

- Po upływie terminu określonego w ust. 8 Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowana w protokole.

- Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze robót, Zamawiający dokona odbioru robót przez powołaną do tego komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru robót.

- Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół w dniu zakończenia odbioru.

§ 9

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdorazowe naruszenie warunków umowy, a w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót określonych w umowie w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 - za każdy stwierdzony przypadek;

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek;

  - zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – za każdy stwierdzony przypadek ;

  - odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 , za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 pkt 7.

  - za naruszenie (niewykonanie) obowiązku określonego w § 7 ust.3 w wysokości 1.500,00 zł.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - właściwy sąd rejonowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres co najmniej 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy co najmniej 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia prac,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową,

  - w przypadkach określonych w § 2  ust. 3, § 8  ust. 10,  lub  § 10  ust. 4 ,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 lub ust. 5, powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 lub  ust. 5 i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

            - W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub odstąpienia od umowy.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przenieść praw wynikających z umowy na rzec osób trzecich.

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020r., poz.2176 ze zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. Pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej RODO).Klauzula informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 12

            - Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

            - W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skuteczne.

§ 13

            - W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

            - Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd  w Szczecinie.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA:

załącznik nr 3 do umowy

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w

sprawach ochrony swoich danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zwartej z naszym wykonawcą …………………………………………………..będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich

Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym wykonawcą:………………………………………………………………., a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.