UMOWA Nr ….…/DZP/2021

Roboty budowlane

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

w dniu …………...2021r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy                      ul. Mariackiej 25 , 70–546 Szczecin.

reprezentowaną przez:

Tomasza Srokę        	 -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise                   -   Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP		       REGON

zwanym dalej Wykonawcą .

Została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do  wykonania roboty budowlane polegające  na budowie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni położonej przy ul. Podhalańskiej (dz.nr 6/26 z obrębu1025) w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi i normami, sztuką budowlaną oraz przez  osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

- Zakres rzeczowy robót i podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowią niniejsza umowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik 1a) oraz Przedmiar Robót mający charakter pomocniczy (załącznik 1b) i obejmuje między innymi:

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu);

- mechaniczne  wykonanie koryta;

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego i podbudowy betonowej z dylatacją;

- wykonanie rowków w gruncie ( o wym. 20x20 cm) oraz obrzeży betonowych o wym. 20x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm i ułożenie nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej;

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, nieumocnionych i studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu;

- rurociągi kanalizacyjne z rur PCV o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowym wykopie ;

- kanały rurowe na podłożu z materiałów sypkich o gr. 15 cm oraz  o gr. 10 cm;

- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi ;

- wywóz i utylizację pozostałych odpadów budowlanych, oraz powykonawczą obsługę geodezyjną – jeśli jest wymagana.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 i uznaje ją za kompletną i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie inne roboty i pozostałe prace, które nie zostały wyszczególnione w STWiOR i Przedmiarze robót , a są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Roboty należy przygotować i prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców okolicznych budynków, zabezpieczając komunikację dojazdową i pieszą na czas prowadzenia remontu – jeśli będzie wymagana.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w  terminie niż  45 dni  kalendarzowych  od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………..  2021r.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem odbioru robót z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

- Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót, z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania robót, wyznaczając pięciodniowy termin wykonania. Po upływie tego terminu, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

§ 3

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować będzie  inspektor Pan Mirosław Bratek  91 4888 680,z Dz.I nwestycji ZBiLK ul.Jagiellońska 34C w Szczecinie  (pokój   nr 106)  adres mailowy bratek@zbilk.szczecin.pl .

- Wykonawcę reprezentuje Pan/ni …….…………………………………… telefon kontaktowy ……………………..

- Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę jest  Pan/ni  …………………….

- Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo  Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia,

  - dokonać odbioru prac zanikających i robót ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, przy udziale przedstawiciela reprezentującego Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

  - dokonać odbioru końcowego robót w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, przy udziale przedstawiciela reprezentującego Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, Wykonawca zobowiązuje się:

  - wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami, prawem budowlanym i postanowieniami niniejszej umowy - przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz zapewnić nadzór nad robotami osoby z wymaganymi uprawnieniami;

  - przed przystąpieniem do robót przedłożyć Zamawiającemu protokolarne przejęcie frontu robót wraz z oświadczeniem o przejęciu obowiązków kierownika budowy i planem bioz – jeśli jest wymagany;

  - przejąć niezwłocznie front robót w terminie 3 dni o dnia podpisania umowy, zorganizować zaplecze budowy i zaplecze socjalne dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów potrzebnych do ich funkcjonowania;

  - samodzielnie zapewnić i dostarczyć na budowę niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt oraz  wszystkie potrzebne materiały (nowe  i wolne od wad). Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów, elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zmianami).

  - wykonać oznaczenia terenu oraz zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót jak np. wygrodzenia miejsc niebezpiecznych, ustawienie tablicy informacyjnej itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP i przeciw pożarowymi ;

  - uzgodnić z Zamawiającym warunki korzystania z mediów, zamontować liczniki oraz pokryć koszty  zużycia ( wody i energii elektrycznej) oraz ich opomiarowania;

  - przeprowadzić formalności związane z ustawieniem kontenera/rów na odpady budowlane  lub ewentualnym zajęciem pasa drogowego oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane – w przypadku zajścia takiej konieczności;

  - przed zasypaniem wykopów, ułożeniem kanalizacji czy nowej nawierzchni ect. bezwzględnie zgłosić pisemnie roboty zanikające i ulegające zakryciu  przed ich zakryciem - przedstawicielowi Zamawiającego,  wskazanemu w  § 3 ust. 1;

  - stosować metody nie naruszające elementów zagospodarowania terenów sąsiednich (nie objętych zamówieniem) oraz dokonać naprawy w przypadku ich uszkodzenia;

  - prace prowadzić  zachowując porządek , usuwając odpady budowlane;

  - wykonać wszelkie inne prace towarzyszące potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy, jak np.:

    - powykonawczą dokumentację geodezyjną dla prac wykonanych  w ramach niniejszej umowy i przekazanie wyników w postaci pliku bazodanowego *GIV   zawierającego obiekty nowe, zmodyfikowane lub usunięte zgodnie z dokumentacją w formie pisemnej;

    - naprawę sąsiednich terenów lub nawierzchni  i przywrócenie do stanu pierwotnego - jeśli  zajdzie taka potrzeba;

  - wykonać na własny koszt  odkrywki elementów robót budzących wątpliwości , w celu stwierdzenia jakości ich wykonania – jeżeli wykonanie robót nie zostało zgłoszone  do odbioru przed ich zakryciem;

  - po zakończeniu prac wykonać i dostarczyć dokumentację fotograficzną wykonanej kanalizacji deszczowej i nawierzchni  a także stanu obiektów wokół  ;

  - powiadomić niezwłocznie, w formie pisemnej przedstawiciela Zamawiającego w  o każdej  istotnej przeszkodzie  w  realizacji umowy, w szczególności mającej lub mogącej mieć wpływ na jakość lub terminowość wykonania

  - po wykonanych robotach uprzątnąć teren i usunąć zaplecze;

  - po zakończeniu robót dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów ( jak np.: atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne itp.) udokumentować wywóz i utylizację odpadów budowlanych oraz dokumentację fotograficzną o której mowa w pkt. 13) – jako warunek dokonania odbioru końcowego;

- Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 3 ust.1 szczegóły dotyczące zakresu i organizacji przedmiotowych robót budowlanych oraz parametrów użytych materiałów.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji miejsca  realizacji zadania i prac potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu  umowy.

- Wszelkie  szkody  powstałe w czasie realizacji robót  objętych  umową, Wykonawca usunie niezwłocznie na własny koszt.

§ 6

- Za  wykonanie  przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe , na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, w wysokości: ……………. zł brutto  (słownie: ……………………………………….złotych,).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 1  zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w dokumentacji a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu  i  protokolarnym odbiorze końcowym robót, o których mowa w § 1 wraz z dostarczeniem wymaganych przy odbiorze dokumentów.

- Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

- Wykonawca  zobowiązuje się  do wystawienia faktury, w terminie do 7 dni od daty odbioru.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca:  Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1,  70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik:      Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546  Szczecin

- Na fakturze  nie  należy  podawać numeru NIP Płatnika a jedynie nabywcy.

- Na fakturze należy wskazać numer  umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, za przedmiot umowy w terminie do        21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub e-faktury do siedziby Zamawiającego.

10.Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Zamawiający nie  przewiduje udzielania zaliczek.

13.  Wykonawca ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej  pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF - NIP, numer adresu NIP – 8512163987.

§ 7

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminach :

1) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru robót,

2) odbioru końcowego z 5 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem odbioru.

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu wszystkich robót zgodnych z umową.

- Gotowość do odbioru końcowego robót  i odbioru robót ulegających zakryciu Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego, wskazanemu w § 3 ust. 1 umowy na piśmie, po ich zakończeniu.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić odpowiednio w 3 dniu dla robót ulegających zakryciu  oraz w 5 dniu dla odbioru końcowego licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- W czynnościach odbioru uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie przedmiotu odbioru ,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

  - opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

  - decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

- Przez odbiór końcowy  robót w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. W razie wystąpienia wad, czynności odbioru przerywa się, a po ich usunięciu, czynności odbioru zostaną podjęte od nowa.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż  7 dni, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego robót. W przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 9 ust. 1 pkt 3 umowy, do czasu usunięcia wad, licząc od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

- Po upływie terminu określonego w ust. 8 Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowana w protokole.

- Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze robót, Zamawiający dokona odbioru robót przez powołaną do tego komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokółem odbioru robót.

- Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół w dniu zakończenia odbioru.

§ 8

            - Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

            - Odpady budowlane składować należy w kontenerach ustawionym na czas wykonywania robót – wszelkie koszty związane z ustawieniem kontenera ponosi Wykonawca.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania                    z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdorazowe naruszenie warunków umowy, a w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót określonych w umowie w wysokości 1 %  wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 %  wynagrodzenia określonego w   § 6 ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1 %  wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6     ust 1 umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 pkt. 7.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód , wynikających z nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy  wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstawania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego,  pod  rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - właściwy sąd rejonowy, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu spółki;

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres co najmniej 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy co najmniej 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia prac,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową,

  - w przypadkach określonych w § 7 ust. 9, lub w  § 10 ust. 5  lub § 2 ust. 3,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia uzyskania wiedzy o okolicznościach o których mowa w ust. 4 w lub w ust.5, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia doręczonego na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

            - W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub odstąpienia od umowy.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 12

- Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

- W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020r.,poz.2176 ze zmianami) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwana dalej RODO. Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 13

            - W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

            - Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy  rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

## ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik  nr  3  do umowy

KLAUZULA    INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem   iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem/Wykonawcą, ……………………. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym kontrahentem/Wykonawcą  …………………. a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.