UMOWA Nr …../DZP/2015

o roboty remontowe

Zgodnie z art. 4  pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmianami) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

W dniu … ………………2015r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 
70 – 546 Szczecin    NIP - 851-31-63-987		REGON 321243470

reprezentowanym przez:

Marcina Posadzy     -     Dyrektora  ZBiLK

za akceptacją

Iwony Sękowskiej	    -  Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

NIP 			                            REGON

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace  polegające na:

„Wymianę oświetlenia i instalacji w pomieszczeniach ZBiLK w Szczecinie przy ul. Kadłubka 24A na oświetlenie spełniające wymagania Polskich norm pod względem natężenia i równomierności oświetlenia w polu zadania i polu bezpośredniego otoczenia.”

- Zakres umowy obejmuje w szczególności:

1) Wykonanie symulacji obliczeniowej z doborem opraw do pomieszczeń (należy uwzględnić istniejący stan pomieszczeń), wraz z określeniem energochłonności proponowanego rozwiązania w formie dokumentacji wykonawczej i kosztorysu inwestorskiego

2) Wymiana opraw oświetleniowych ogólnych,

3) Wymiana instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach biurowych ( z zainstalowaniem łączników świecznikowych) oraz  w pozostałych pomieszczeniach. Obwody należy zasilić z tablic piętrowych,

4) Instalację oświetleniową należy wykonać podtynkowo z zamalowaniem pasów po bruzdach (kolor należy dopasować do istniejącego)

5) Zagospodarowanie odpadów powstałych po wykonanych pracach

6) Wykonanie pomiarów powykonawczych  potwierdzających spełnienie norm PN pod względem natężenia oświetlenia, równomierności w polu zadania oraz polu bezpośredniego otoczenia

3. Prace montażowe będą wykonywane po godzinach urzędowania jednostki, lub w uzgodnieniu z koordynatorem rejonu.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót, tj od…...………..2015r do………………….2015r.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują, dzień zakończenia czynności odbioru końcowego, potwierdzoną protokołem odbioru przedmiotu umowy z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

- Odbiór robót nastąpi w terminie 7 dni od daty wpływu pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości wykonanego przedmiotu umowy do odbioru.

§ 3

            - Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest                        Pan Krzysztof Pawłowski tel. 91 48 88 317 Dział techniczny ZBiLK ul. Żubrów 1 Szczecin

            - Wykonawcę reprezentuje: ……………………………………………………………….

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia.

2)   dokonać odbioru wykonanych robót najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia na piśmie, przy udziale przedstawicieli reprezentujących Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 1  niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przejąć front robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartej umowy, wymaganiami Zamawiającego, z zasadami wiedzy technicznej, a także obowiązującymi normami, przepisami, Prawem budowlanym,

  - niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji umowy,

  - zawiadomić Zamawiającego o robotach zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy,

  - wykonać wszelkie inne prace towarzyszące potrzebne do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy,

  - wykonać roboty przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje oraz stosować materiały, sprzęty, narzędzia spełniające wymagania norm technicznych, posiadające aprobaty techniczne umożliwiające ich stosowanie,

  - samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały,

  - przestrzegać przepisów BHP i p.poż, dbać o stan techniczny sprzętu oraz utrzymać teren budowy w należytym stanie;

  - pokryć koszty poboru wody i energii elektrycznej,

  - przeprowadzić na własny koszt wszelkie próby i sprawdzenia instalacji, badania, pomiary,

  - zapewnić ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod  względem przeciwpożarowym,

  - utrzymać porządek na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

  - zgłaszać pisemnie lub faxem osobie wskazanej w § 3 ust. 1.  roboty ulegające zakryciu lub zanikające, Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania ich odbioru w terminie 3 dni od daty wpływu zgłoszenia Wykonawcy,

  - stosować się do uwag, opinii i wskazówek udzielonych przez przedstawiciela Zamawiającego w przypadku stwierdzenia odstępstw w wykonaniu przedmiotu umowy lub konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w jego realizacji,

  - uprzątnąć teren realizacji przedmiotu umowy po jego wykonaniu, w szczególności usunąć odpady budowlane, własny sprzęt i narzędzia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu  umowy.

- Wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji robót objętych umową, Wykonawca usunie niezwłocznie na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji miejsca realizacji zadania.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zleceniu przez Wykonawcę wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie dokumenty powstałe po realizacji wykonanych prac (np. wyniki testów, dokumentacja powykonawcza, certyfikaty i atesty użytych materiałów, karty gwarancyjne urządzeń, rysunki powykonawcze) zostaną dostarczone Zamawiającemu w momencie odbioru końcowego robót.

§ 5

1. Za  wykonanie  przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, w wysokości: ……………….. zł brutto /słownie: ……………………/

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

            - Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót o których mowa w § 1.

            - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, za przedmiot umowy w terminie do  21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

            - Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

            - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie bezgotówkowej na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

            - Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

§ 6

- Z odbioru robót strony sporządzą protokół odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie niezbędnym na usunięcie wad, wskazanym w protokole odbioru,

- w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 2 lit. a i b zostaną stwierdzone w protokole odbioru.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 8 ust. 1 pkt 3 umowy, do czasu usunięcia wad, od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

- Po upływie tego terminu, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
 odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Odpady budowlane składować w kontenerze ustawionym na czas wykonywania robót – wszelkie koszta związane z ustawieniem kontenera, ponosi Wykonawca.

§ 8

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdorazowe naruszenie warunków umowy, a w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót określonych w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 , za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4 pkt 6.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez okres 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia prac.

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o okolicznościach o których mowa w ust. 4 w formie pisemnej, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

            - Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

            - Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny robót. W razie stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonych od dnia zgłoszenia doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

            - W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przenieść praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 11

            - Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

            - W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skuteczne.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA: