UMOWA Nr …../DZP/2016

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 2164) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

W dniu .… ……………… 2016 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 
70 – 546 Szczecin    NIP - 851-31-63-987		REGON 321243470

reprezentowanym przez:

Marcina Posadzy     -   Dyrektora  ZBiLK

za akceptacją

Elżbiety Heise    -  Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………….………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

NIP 	…………….		     	                       REGON …………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie oświetlenia i wykonanie robót budowlanych w zakresie zmiany oświetlenia w celu poprawy warunków oświetlenia w pomieszczeniach biurowych ZBiLK w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 oraz wykonanie układu do kompensacji mocy biernej, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, i posiadanym projektem technicznym. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji zawierającej symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia typu LED oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w tym dostawę opraw oświetleniowych.

- Szczegółowy zakres umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako integralne części umowy:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Projekt Techniczny opracowany przez El-QUint sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 3d

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Oferta wykonawcy

Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym wypadku ani ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - Opracowania dokumentacji zawierającej symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia typu LED pozwalającej na dobór opraw w pomieszczeniach z określeniem energochłonności proponowanego rozwiązania wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego,

  - Wykonanie robót budowlanych (instalacyjnych),

  - Wykonanie protokołów z prób, sprawdzeń, pomiarów i badań,

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

  - Usuwanie wad i usterek w ramach rękojmi lub gwarancji.

4. Prace montażowe będą wykonywane od poniedziałku do piątku w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego celem zorganizowania pracy w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników ZBiLK.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:

  - wykonanie dokumentacji zawierającej symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia typu LED wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

  - wykonanie robót budowlanych (instalacyjnych) na podstawie wykonanej dokumentacji w terminie 105 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują, dzień zakończenia czynności odbioru końcowego, potwierdzoną protokołem odbioru przedmiotu umowy z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

- Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania robót, wyznaczając pięciodniowy termin wykonania. Po upływie tego terminu, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować będzie:      Pani Maja Kupińska tel. 91 48 86 322 Dział Techniczny ZBiLK, przy ul. Żubrów 1

- Wykonawcę reprezentuje………………tel………..,e-mail:………………............................

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację zawierającą symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia typu LED pozwalającą na dobór opraw w pomieszczeniach z określeniem energochłonności proponowanego rozwiązania wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności tych prac, o wykonaniu ich zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentację o której mowa w ust. 1 należy przekazać w wersji pisemnej w 3 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej (1 egz.) w trakcie odbioru robót objętych umową

- Wykonawca oświadcza, iż dokumentację zawierającą symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia typu LED wykona osobiście.

- W ramach wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego 
w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dokumentacją zawierającą symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania dokumentacji  Zamawiającemu.

- W ramach wykonywania majątkowych praw autorskich Zamawiający może korzystać 
z dokumentacji zawierającej symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie,

- publikowanie,

- umieszczanie w Internecie,

- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,  w tym techniką magnetyczną na kasetach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,

- prawo obrotu w kraju i za granicą,

- wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

- wystawianie.

- Wykonawca oświadcza, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji zawierającej symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia na wymienionych w ust. 5 polach eksploatacji nie narusza praw osób trzecich.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia.

  - Zaopiniować dokumentację zawierającej symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia typu LED w terminie 5 dni roboczych, od dnia jej przekazania przedstawicielowi Zamawiającego, wskazanemu w § 3 ust.1

3)   dokonać odbioru wykonanych robót najpóźniej w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia na piśmie, przy udziale przedstawicieli reprezentujących Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 1  niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przejąć teren realizacji zamówienia i przygotować się do realizacji umowy;

  - zorganizować zaplecze i plac budowy, oraz wykonać zabezpieczenia i prawidłowe oznaczenia terenu budowy wynikające z przepisów BHP i p.poż.;

  - wykonać wszelkie inne prace towarzyszące potrzebne do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy;

  - wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

  - samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały, zaplecze;

  - wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania, które należy dostarczyć Zamawiającemu po  wykonaniu przedmiotu umowy;

  - utrzymać porządek na terenie realizacji przedmiotu umowy;

  - uprzątnąć teren realizacji przedmiotu umowy po jego wykonaniu, w szczególności usunąć odpady budowlane, własny sprzęt i narzędzia,

  - zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji umowy.

  - zawiadomić Zamawiającego o robotach zanikających, ulegających zakryciu, Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania ich odbioru w terminie 3 dni od daty wpływu zgłoszenia Wykonawcy,.

  - pokryć koszty poboru wody i energii elektrycznej,

  - zapewnić zabezpieczenie i ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

  - stosować się do uwag, opinii i wskazówek udzielonych przez przedstawiciela Zamawiającego w przypadku stwierdzenia odstępstw w wykonaniu przedmiotu umowy lub konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w jego realizacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu  umowy.

- Wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji robót objętych umową, Wykonawca usunie niezwłocznie na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji miejsca realizacji zadania.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zleceniu przez Wykonawcę wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 6

- Za  wykonanie  przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy, w wysokości ………….. zł brutto (słownie: ……………………)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności opracowanie dokumentacji zawierającej symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia typu LED oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji oraz dostawę opraw oświetleniowych.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych o których mowa w § 1.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, za przedmiot umowy w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót o których mowa w § 1 ust. 1 podpisanym przez Zamawiającego.

- Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie bezgotówkowej na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

§ 7

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru robót z 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru robót.

- Gotowość do odbioru robót (przedmiotu umowy) Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu, celem spisania protokołu odbioru robót do Działu Technicznego ZBiLK, przy ul. Żubrów 1 w Szczecinie.

- Zakończenie czynności odbioru robót powinno nastąpić w 7 dniu roboczym licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru robót.

- W czynnościach odbioru robót uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

- Z czynności odbioru robót sporządza się protokół odbioru robót, który powinien zawierać w szczególności:

- określenie przedmiotu odbioru

2)  miejsce sporządzenia protokołu

3)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, w tym:

a) dokumentację zawierającą symulację obliczeniową projektowanego oświetlenia typu LED wraz z oświadczeniem o którym mowa w § 4 ust. 1 – 3egz. W wersji pisemnej i 1 egz. W wersji elektronicznej na płycie CD

b) projekt powykonawczy -4 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD,

c) protokoły pomiarów elektrycznych – 2 egz.

d) atesty, certyfikaty na zamontowane urządzenia i materiały.

6)   opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

7)   decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

8)  oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

9)  podpisy uczestników odbioru.

- Przez odbiór robót w rozumieniu niniejszej umowy, rozumieć należy odbiór bez wad. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie niezbędnym na usunięcie wad, wskazanym w protokole odbioru,

- w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 2 lit. a i b zostaną stwierdzone w protokole odbioru.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 10 ust. 1 pkt 3 umowy, do czasu usunięcia wad, od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

- Po upływie terminu określonego w ust. 7, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
 odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Odpady budowlane składować w kontenerze ustawionym na czas wykonywania robót – wszelkie koszta związane z ustawieniem kontenera, ponosi Wykonawca.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać w ciągu trwania niniejszej umowy opłaconą aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż wartość umowna.

- W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy od terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia obowiązywania umowy i przedstawienia jej Zamawiającemu wraz z dowodem opłacenia składki

§ 10

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdorazowe naruszenie warunków umowy, a w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót określonych w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek.

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1    pkt 1 lub 2.

  - zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

  - odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4 pkt 6.

  - za naruszenie (niewykonanie) obowiązku określonego w § 9, w wysokości 500,00 zł; (OC)

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - nastąpi rozwiązanie Wykonawcy,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez okres co najmniej 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni, licząc od upływu terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia prac.

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o okolicznościach o których mowa w ust. 4 w formie pisemnej, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

            - Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

            - Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny robót. W razie stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonych od dnia zgłoszenia doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

            - W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przenieść praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 13

1. Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

2. W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skuteczne.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA: