UMOWA Nr …../DZP/2016

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

W dniu ……………… 2016 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 
70 – 546 Szczecin    NIP - 851-31-63-987		REGON 321243470

reprezentowanym przez:

Lillę Królikowską    -   Dyrektora  ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise    -  Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……

NIP 	…………….		     	          REGON …………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na    opracowaniu dokumentacji  projektowej  oraz wykonaniu  instalacji centralnego ogrzewania gazowego z dostawą i  montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych  opalanych gazem - z  uwzględnieniem  zaprojektowania i wyprowadzenia dwóch przewodów kominowych (do podłączenia wentylacji i podłączenia kotła  c.o. gazowego w  kuchni mieszkania nr 13) -  w lokalach  mieszkalnych  nr  10,11,12,13  w  budynku  przy  ul. Parkowej 2 oficyna w Szczecinie  w  trybie  zaprojektuj  i  wybuduj   wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień, pozwoleniem na budowę  oraz  pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanej przez właściwy organ,

2) ETAP II – realizacje robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ETAPU  I, należy w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowej - tj. projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, zwanej dalej dokumentacją  na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, z dostawą i montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych  opalanych gazem z uwzględnieniem zaprojektowania i wyprowadzenia  dwóch przewodów kominowych (do podłączenia wentylacji i kotła centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 13) dla lokali mieszkalnych nr 10,11,12,13 w budynku przy ul. Parkowej 2 oficyna w Szczecinie ;

- uzgodnienie każdego etapu projektowania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych  oraz  bezpieczeństwa użytkowania z  przedstawicielem Zamawiającego;

- uwzględnienie  na  etapie projektowania i budowania opinii kominiarskiej z 9.08.2016r oraz  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego dla  wykonanej  dokumentacji;

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami.

5. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt.

6. Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania dokonać uzgodnień  zakresu planowanych prac, zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 5 ust.1 i uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań.

7. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy muszą być dokonane w formie pisemnej   tj. dokumentu podpisanego przez obie strony.

8. Zamawiający wymaga aby wszystkie uzgodnienia dokonywano podczas osobistych spotkań roboczych. Niedopuszczalna jest forma elektroniczna, za wyjątkiem uzgodnień dotyczących terminów.

9.  Do obowiązków Wykonawcy w ramach ETAPU  II, należy w szczególności:

- realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji poprzez wybudowanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach nr 10,11,12,13  i wyprowadzeniem dwóch przewodów wentylacyjnych w kuchni lokalu nr 13  w  budynku mieszkalnego  przy ul. Parkowej 2 oficyna ;

- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz demontaż istniejących podgrzewaczy gazowych ciepłej wody w wymienionych mieszkaniach,

- dostawa i montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy 24 KW (wiszących) wraz z podłączeniem do  instalacji gazowej oraz  zimnej i ciepłej wody,

- wymianę istniejącego czopucha na nowy (łącznik) ze stali kwasoodpornej zakończony rozetą w miejscu włączenia do przewodu kominowego;

- montaż termostatów sterujących pracą kotłów;

- wykonanie towarzyszących robót budowlanych związanych z wykonaniem nowych instalacji  centralnego ogrzewania;

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp, zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanie prac w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców;

- uruchomienie zainstalowanych kotłów gazowych  wraz z regulacją parametrów pracy przez autoryzowany serwis;

- wykonanie próby szczelności wykonanej instalacji gazowej oraz instalacji wodnej potwierdzone protokołem;

- dostarczenie protokołu rekontroli kominiarskiej, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały oraz kart gwarancyjnych dostarczonych kotłów gazowych;

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami;

- udzielenie najemcom lokali mieszkalnych niezbędnych wyjaśnień oraz instrukcji w zakresie bezpiecznej i prawidłowej obsługi kotłów.

10. Wykonawca zobowiązanych jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności w   zakresie:

- kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem,

- uzgadniania i oceny zgodności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych w toku wykonywania robót budowlanych,

- udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej,

- pełnienie aktywnego nadzoru autorskiego nad realizacją wszystkich robót prowadzonych  na podstawie wykonanej dokumentacji, oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami i normami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego i wykonawcy robót o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji,

11. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia zakończenia robót tj. dnia, w którym nastąpi odbiór końcowy robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

12.Wykonawca w ramach pełnienia nadzoru autorskiego  ma obowiązek realizować           wszystkie czynności nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej          realizacji robót i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

§ 2

- Zamawiający dostarcza Wykonawcy upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z  realizacją przedmiotu umowy.

- Obowiązek uzyskania i dostarczenia odpowiednim instytucjom i organom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, leży po stronie Wykonawcy.

- Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu   Zamawiającego.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia albo dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji centralnego  ogrzewania  oraz instalacji gazowej i jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w  zakresie instalacji sanitarnych oraz posiada wymaganą wiedzę do  wykonania niniejszej   umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy  w terminie do  31.10.2016r.

- W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wykonania wszystkich niezbędnych robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji i zgodnie z  pozwoleniem na budowę.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują, dzień zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez wad na podstawie wykonanej dokumentacji, potwierdzonych protokołem odbioru przedmiotu umowy z wpisem Zamawiającego o odbiorze prac i wymaganych dokumentów.

- Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót wskazanego w ust.1 ,z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania robót, wyznaczając pięciodniowy termin wykonania. Po upływie tego terminu, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§  5

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować będzie:      Pan  Kazimierz Jaroszewicz  tel. 91 42 16 713, jaroszewicz@zbilk.szczecin.pl , Dział Techniczny ZBiLK , przy ul. Żubrów 1 w Szczecinie.

- Do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: Pana/nią ………………….. tel  ….……..,  e-mail:………………................. .

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację na wybudowanie instalacji centralnego ogrzewania ,z dostawą i montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych  opalanych gazem - z  uwzględnieniem  zaprojektowania i wyprowadzenia dwóch przewodów kominowych (do podłączenia wentylacji i podłączenia kotła  c.o. gazowego w  kuchni mieszkaniu nr 13) w lokalach  mieszkalnych  nr 10,11,12,13  w  budynku  przy  ul. Parkowej 2 oficyna w Szczecinie wraz z pozwoleniem na budowę oraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności tych prac, o wykonaniu ich zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentację projektową o której mowa w ust.1 należy przekazać Zamawiającemu w wersji pisemnej (3 egz.) oraz wersji elektronicznej (1egz) najpóźniej w trakcie odbioru końcowego robót objętych umową.

- Ewentualne, dodatkowe egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń na budowę itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Wykonawca uprawniony jest do zlecenia wykonania dokumentacji o której mowa w § 1 innym osobom posiadającym uprawnienia projektowe i wiedzę wymaganą do wykonania niniejszej umowy.

- W ramach wynagrodzenia, określonego w § 8 ust.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dokumentacją o której mowa w § 1 w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania dokumentacji  Zamawiającemu.

- W ramach wykonywania majątkowych praw autorskich Zamawiający może korzystać 
z dokumentacji o której mowa w § 1  na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie,

- publikowanie,

- umieszczanie w Internecie,

- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,  w tym techniką magnetyczną na kasetach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,

- prawo obrotu w kraju i za granicą,

- wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

- wystawianie.

- Wykonawca oświadcza, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji na wymienionych w ust. 6 polach eksploatacji nie narusza praw osób trzecich.

- Wykonawca wraz z dokumentacją projektową dostarczy Zamawiającemu oświadczenie autorów tej dokumentacji w przedmiocie przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do tej dokumentacji o treści i w zakresie jak określono w załączniku nr 1.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia:

  - zaopiniować dokumentację na wybudowanie instalacji centralnego ogrzewania, z dostawą i montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych  opalanych gazem - z  uwzględnieniem  zaprojektowania i wyprowadzenia dwóch przewodów kominowych (do podłączenia wentylacji i podłączenia kotła  c.o. gazowego w  kuchni mieszkaniu nr 13) w lokalach  mieszkalnych  nr 10,11,12,13  w  budynku  przy  ul. Parkowej 2 oficyna w Szczecinie najpóźniej w terminie 5 dni roboczych, od dnia jej przekazania przedstawicielowi Zamawiającego, wskazanemu w § 5 ust.1;

3) dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie pozytywnie zaopiniowanej dokumentacji najpóźniej w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia na piśmie, przy udziale przedstawicieli reprezentujących Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 1  umowy.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, Wykonawca zobowiązuje się:

  - przejąć teren realizacji zamówienia i przygotować się do realizacji umowy;

  - zorganizować zaplecze i plac budowy, oraz wykonać zabezpieczenia i prawidłowe oznaczenia terenu budowy wynikające z przepisów BHP i p.poż.;

  - wykonać wszelkie inne prace towarzyszące potrzebne do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy;

  - wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami i branżowymi normami oraz przez osoby  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

  - samodzielnie zapewnić i dostarczyć niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy materiały, narzędzia, sprzęt oraz zaplecze;

  - wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania, które należy dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu umowy;

  - utrzymywać porządek na terenie realizacji przedmiotu umowy;

  - uprzątnąć teren realizacji przedmiotu umowy po jego wykonaniu, w szczególności usunąć odpady budowlane;

  - zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji umowy.

  - pokryć koszty poboru wody i energii elektrycznej,

  - zapewnić zabezpieczenie i ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

  - stosować się do opinii i zaleceń udzielonych przez przedstawiciela Zamawiającego w przypadku stwierdzenia odstępstw w wykonaniu przedmiotu umowy lub konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w jego realizacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu  umowy.

- Wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji robót objętych umową, Wykonawca usunie niezwłocznie na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji miejsca realizacji zadania.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zleceniu przez Wykonawcę wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 8

- Za  wykonanie  przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy, w wysokości ………….. zł brutto (słownie: ……………………………złotych)

- Wynagrodzenie ryczałtowe , o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy określonym w § 1,tj.: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanej przez właściwy organ (pozwolenie na budowę) oraz realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, z dostawą i montażem kotłów gazowych opalanych gazem oraz wykonaniem dwóch przewodów kominowych w mieszkaniu nr 13, mieszkaniach  nr 10,11,12,13 budynku oficyny  przy ul. Parkowej 2 w Szczecinie, z materiałów Wykonawcy .

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze prac o których mowa w §1.oraz przekazaniu dokumentów o których mowa w § 6 ust.1 i ust.8  oraz w § 9 ust.5 pkt 5.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, za przedmiot umowy w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego prac o których mowa w § 1 ust. 1 podpisanym przez Zamawiającego.

- Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie bezgotówkowej na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

§ 9

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy z 5 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru robót .

- Gotowość do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po zakończeniu robót celem spisania protokołu odbioru do Działu Technicznego ZBiLK, przy ul. Żubrów 1 w Szczecinie.

- Zakończenie czynności odbioru przedmiotu zamówienia  powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

- W czynnościach odbioru robót uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

- Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządza się protokół odbioru który powinien zawierać w szczególności:

- określenie przedmiotu odbioru

2)  miejsce sporządzenia protokołu

3)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

5) wykaz dokumentów przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie odbioru, w tym:

a) dokumentacji o której mowa w § 1 -  3egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD;

b) oświadczenia o którym  mowa w § 6 ust. 1 i ust.8 i pozwolenie na budowę

c) atesty i certyfikaty na zamontowane materiały, protokoły szczelności instalacji,  opinia   kominiarska oraz  karty gwarancyjne na zainstalowane kotły gazowe,itp.

6)   opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

7)   decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

8)   oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

9)   podpisy uczestników odbioru.

- Przez odbiór przedmiotu umowy w rozumieniu niniejszej umowy, rozumieć należy odbiór bez wad. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie niezbędnym na usunięcie wad, wskazanym w protokole odbioru,

- w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem      Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 2 lit. a i b zostaną stwierdzone w protokole odbioru.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 11 ust.1 pkt 3 umowy, do czasu usunięcia wad, licząc od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

- Po upływie terminu określonego w ust. 7, ale nie dłuższym niż 14 dni ,Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
 odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Odpady budowlane składować w kontenerze ustawionym na czas wykonywania robót – wszelkie koszta związane z ustawieniem kontenera, ponosi Wykonawca.

§ 11

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdorazowe naruszenie warunków umowy, a w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu prac określonych w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1.

  - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

  - odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4 pkt 6.

  - Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy w wysokości 10 000 zł. za każdy przypadek,

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - nastąpi rozwiązanie Wykonawcy,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez okres co najmniej 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni, licząc od dnia upływu terminu określonego w § 4 ust. 1,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia prac.

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o okolicznościach o których mowa w ust. 4 w formie pisemnej, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

            - Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

            - Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny prac. W razie stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonych od dnia zgłoszenia doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

            - W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przenieść praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 14

1. Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

2. W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skuteczne.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 16

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w w/w ustawie .

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA: