UMOWA Nr ………/DZP/2019

NA   OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

W dniu ….…........ 2019 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków                  i Lokali Komunalnych, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 70 – 546 Szczecin

reprezentowany przez:

Lillę Królikowską	-    Dyrektora  ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise 	-   Głównej Księgowej ZBiLK

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP                          REGON

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na : opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ekspertyzy technicznej dotyczącej zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic budynku przy          ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie (działka nr 10/1 z obrębu 4047) wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pełnieniem  nadzoru autorskiego.

- Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 obejmuje przede wszystkim:

1) wykonanie ekspertyzy technicznej  dotyczącej zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic budynku  willi  ze wskazaniem przyczyn powstania nieprawidłowości oraz sposobu i kosztów wykonania naprawy ;

2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wynikającym  z wniosków i zaleceń ekspertyzy oraz na podstawie wykonanych badań i uzgodnień, uzyskanie  akceptacji Zamawiającego oraz pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez sprzeciwu) ;

3) pełnienie nadzoru autorskiego.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa o której mowa w ust.1 winna uwzględniać: pełen zakres robót wynikający z ekspertyzy, przeprowadzonych przez Wykonawcę koniecznych badań i uzgodnień (np. badań geologicznych, warunków ZWiK, opinii  konserwatora zabytków itp.) oraz   uwzględniać wszystkie prace i koszty, z podziałem na rodzaje robót  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wytyczne do kosztorysowania: Opracowanie należy wykonać w programie NORMA, Cena robocizny netto 16,05 zł /rg  w tabeli elementów scalonych należy przyjąć: Kp do RiS – 70%, Zysk do Ris - 10%, VAT wg obowiązujących stawek. Ceny materiałów budowlanych (wraz z ceną zakupu) i ceny sprzętu należy przyjąć aktualne , w oparciu o aktualne cenniki SEKOCENBUD, ORBUT.

§ 2

1. Dokumentację projektową i ekspertyzę techniczną, przedmiary, kosztorysy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2012r poz. 462. wraz ze zmianami).

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 Nr. 120 poz. 1128)

  - Ustawą z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1220 ze zm.), w szczególności art. 71,

  - Art. 30 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

  - Innymi obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa w § 1 będzie podstawą do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 61             (tzw.”Willi Gruneberga” wpisanej do rejestru zabytków) w związku z tym kompletność, zawartość i  szczegółowość  powinna  być  wystarczająca  dla  tego  celu.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać na każdym etapie projektowania szczegółowy zakres planowanych prac, zastosowane rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz zakres kosztorysowy z przedstawicielem Zamawiającego wskazanymi w § 8 ust. 3 oraz uzyskać akceptację  wykonanej dokumentacji od przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wszelkie uzgodnienia dotyczące zakresu robót muszą być dokonane w formie pisemnej            tj. dokumentu podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie uzgodnienia dokonywano podczas osobistych spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego – Dział Inwestycji  przy ul. Jagiellońska 34C w Szczecinie. Niedopuszczalna jest forma elektroniczna, za wyjątkiem uzgodnień dotyczących terminów.

- W ramach opracowania ww. dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koniecznych badań gruntu i  niezbędnych odkrywek .

- Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy,  które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

§ 3

- Zamawiający dostarcza Wykonawcy upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem  ekspertyzy i dokumentacji projektowej.

- Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 8 ust. 3 w terminie, maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy aktualne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Obowiązek uzyskania i dostarczenia odpowiednim instytucjom i organom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, leży po stronie Wykonawcy.

§ 4

- Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz dane do projektowania .

- Prace projektowe nie ujęte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej , a niezbędne do jej wykonania obciążają  Wykonawcę, który zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1.

§ 5

            - Wykonawca oświadcza, dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do projektowania oraz posiada wiedzą i doświadczenie wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu  niniejszej umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 8 ust.3 o każdej istotnej przeszkodzie w realizacji umowy, w szczególności  mogącej mieć wpływ na jakość lub terminowość  jej wykonania  podając  przyczyny i skutki  oraz czas o jaki  termin wykonania  może ulec przesunięciu.

            - Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ekspertyzę i wykonaną na jej podstawie dokumentację projektową z podziałem na rodzaje robót wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności tych prac, o wykonaniu ich zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

    - ekspertyzę techniczną ( z wyceną kosztów w formie kosztorysu) – 3 egz.;

    - projekt  budowlany z wymaganymi uzgodnieniami (dla każdej branży) – 3 egz.,

    - projekt wykonawczy (dla każdej branży) z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagana)  -  2 egz.,

    - szczegółowe kosztorysy inwestorskie ( dla każdej branży) – 2 egz.,

    - przedmiary robót (dla każdej branży) – 2 egz.,

    - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (dla każdej branży) – 3 egz.,

    - pozwolenie na budowę, lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu ;

- Dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt. 1-6  należy dostarczyć w wersji pisemnej w podanej ilości oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (część tekstowa w formacie WORD, część rysunkowa w formie PDF, część zdjęciowa w formie JPG kosztorysy inwestorskie i ofertowe w formacie ATH) z dokładnie opisanymi  plikami, np. „Opis techniczny”, „Przedmiar robót.”, „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, itp.

- Ewentualne, dodatkowe egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Wykonawca w ramach prawidłowego wykonania dokumentacji , o której mowa w  § 1 upoważniony jest do współpracy z osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania dokumentacji projektowej, w szczególności gdy dokumentacja projektowa wymaga opracowania w kilku branżach.

- Wykonawca wraz z  ekspertyzą i dokumentacją projektową dostarczy Zamawiającemu oświadczenie autorów tej dokumentacji w przedmiocie przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do tej dokumentacji o treści i w zakresie jak określono w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;

- Z czynności odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej określonej w § 1 wraz z oświadczeniami określonymi w ust. 1 i 6 strony spiszą protokół odbioru po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy i dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………2019r. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania jeden egzemplarz opracowanej dokumentacji. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji, Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Zamawiający w ciągu 5 dni zaopiniuje przedłożoną dokumentację.

- W przypadku konieczności dokonania uzupełnień, poprawek bądź zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, strony pisemnie uzgadniają termin ich dokonania przez Wykonawcę oraz termin opiniowania przez Zamawiającego nie dłuższy jednak niż wskazany w ust. 2.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  dokumentację zgodnie z § 6 z oryginałem  pozwolenia na budowę ( lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu), w terminie  10 dni od dnia wydania przez właściwy organ.

§ 8

- Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza , w zakresie :

1) specjalności konstrukcyjno-budowlanej  ……………………………….,

2) specjalności instalacyjnej sanitarnej …………………………………..,

- Do reprezentowania Wykonawcy  -………………………………………,.

- Na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków wynikających z umowy, ze strony Zamawiającego wyznacza się  Pana Janusza Gosiewskiego inspektora Działu Inwestycji ZBiLK , telefon kontaktowy : 91 4216 713,  e-mail:   gosiewski@zbilk.szczecin.pl

§ 9

            - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2018r., poz. 1220 ) oraz w szczególności do:

- uzupełniania dokonywania poprawek, uzupełnień, modyfikacji szczegółów dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia za pomocą opisów, niezbędnych szczegółowych rysunków, uzgodnień, pozwoleń itp., w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała ,w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia.

- pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór robót budowlanych,

- uczestniczenia w naradach technicznych, radach budowy, w odbiorach technicznych, odbiorach robót zanikających, odbiorach częściowych i końcowych w czasie realizacji inwestycji,

- aktualizacji projektu, (w szczególności obliczeń, nowych rysunków, itp. Związanych z przedmiotem zamówienia) w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia.

- udzielania wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz przedmiarów robót w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia,

- udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczących przedmiotu zamówienia składanych w trakcie postępowania na realizację robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo kosztorysową, w terminie wskazanym przez Zamawiającego - nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia ,

- czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz normami,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

- stawiania się na miejsce robót budowlanych na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Każdorazowy pobyt Wykonawcy na budowie, potwierdzony będzie wpisem do dziennika budowy,

            - Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

            - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do zakończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej o której mowa w § 1 ust. 1 będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 10

1. Za opracowanie ekspertyzy i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy w wysokości: ……….zł brutto (słownie: …….……………złotych ).

- Za pełnienie nadzoru autorskiego, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy w wysokości: …………zł brutto (słownie: …………………złotych).

- Wynagrodzenie za ekspertyzę i kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową  będzie płatne 100%, jednorazowo po dostarczeniu pozwolenia na budowę.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie płatne 100%, jednorazowo po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty odbioru:

- dokumentacji projektowo kosztorysowej,

- robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową.

- Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Faktura płatna jednorazowo w terminie do 21 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej o której  mowa w § 1 , podpisanym przez Zamawiającego.

- Faktura za pełnienie nadzoru autorskiego, płatna będzie w terminie do 21 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową o której mowa w § 1.

10.Datę zapłaty stanowi data obciążenia rachunku Zamawiającego

11.Rozliczenie stron następować będzie w formie bezgotówkowej na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

12. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niespełnionego nadzoru autorskiego.

13. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

14. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane :

Nabywca: 	Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik: 	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546 Szczecin”

15.  Na fakturze NIP nie należy podawać numeru Płatnika, a jedynie Nabywcy.

§ 11

            - W ramach wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dokumentacją projektowo – kosztorysową, określoną w § 1  w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

            - W ramach wykonywania majątkowych praw autorskich Zamawiający może korzystać                    z dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie,

2) publikowanie,

3) umieszczanie w Internecie,

4) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,

5) prawo obrotu w kraju i za granicą,

6) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

7) wystawianie.

- Wykonawca oświadcza, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej na wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji nie narusza praw osób trzecich.

§ 12

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 7 ust. 1  lub w § 7  ust.  4

  - zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1  za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu  wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za nieterminowe i nienależyte wykonanie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za użycie nazwy własnej z naruszeniem art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pominięcia dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł  za każde tego rodzaju naruszenie;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% sumy wynagrodzenia określonego w § 10  ust. 1 i  ust. 2 umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 pkt 5.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy  wynagrodzeniem , nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstawania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - nastąpi złożenie wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego lub wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy, albo wykreślenie Wykonawcy z właściwej ewidencji lub rejestru,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni, od upływu terminu określonego w § 7 ust. 1 lub ust.4 ;

  - Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - zrezygnuje z wykonania robót budowlanych, których dotyczy dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem umowy – wówczas Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego,

  - W przypadku określonym w § 13 ust. 3.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 60 dni od uzyskania wiedzy o okolicznościach określonych w ust. 4 lub ust. 5 w formie pisemnej, i powinno zawierać uzasadnienie, natomiast odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5 pkt. 5) powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach , o których mowa w ust.5 pkt.5).

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa o której mowa w § 1 ust. 1 ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej, będącej przedmiotem umowy.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową ma prawo do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nieusunięcia wad w terminie Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub do odstąpienia od umowy.

- Z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody w szczególności powstałej w skutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach, parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

§ 14

            - Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 15

            - Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

            - W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

            - Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r., poz.2058 z późn. zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

            - W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 17

Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:					                     WYKONAWCA: